Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:

Statutární město Přerov

se sídlem:	 	Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

zastoupené: 	Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 4 usnesení Rady města Přerova č. 1804/50/3/2016 ze dne 27.7.2016

IČ: 				00301825

DIČ: 				CZ00301825

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Raba, úsek přípravy a realizace investic, Odbor řízení projektů a investic, tel.: +420 581 268 603, e-mail: jiri.raba@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

Hakov, a.s.

se sídlem: 		K Nádraží 256, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice

zastoupena:		Ing. Dušan Haluzík, na základě plné moci, ze dne 30.6.2016

IČ:		483 92 855

DIČ:		CZ48392855

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním (živnostenském) rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 10147

a

PROJEKTY VODAM s.r.o.

se sídlem: 		Hranice - Hranice I - Město, Galašova 158, PSČ 75301

zastoupena:		Ing. Petr Matuška, jednatel společnosti

IČ:		26821443

DIČ:		CZ26821443

Zapsána v obchodním (živnostenském) rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 25825

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):

Článek I

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 30.6.2016 která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: „Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice“. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

- Dílo má tyto části a rozsah:

  - Vypracování projektové dokumentace oddílné kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení a čerpání na ČOV  ve stupni pro územní řízení (DÚR). Součástí DÚR bude rekognoskace terénu, hodnocení hydraulických poměrů, geologický průzkum, zhodnocení kapacitních, bilančních, polohopisných a výškových poměrů včetně zmapování stávající technické infrastruktury – inženýrských sítí a jejich případné přeložky, vyhodnocení vlastnických poměrů dotčených ploch stavbou (podklady). Bude navržena, popsána ČOV z hlediska systému čištění odpadních vod, stanoveny kapacity ČOV a navrženy odtokové parametry pro vypouštěné množství o zbytkové znečištění odpadních vod s ohledem na skutečnost, že Čekyně a Penčice jsou součástí aglomerace Přerov. Tyto parametry bude projektant garantovat. V rozpracovanosti proběhnou konzultace s objednatelem, provozovatelem zařízení i veřejné projednání v příslušných místních částech. Bude obsahovat i zpracování dokumentace pro umístění stavby přípojek elektro včetně uzavření smluv o realizaci a získání nabídkové ceny za realizaci od správce el. sítě. Budou ověřeny technické možnosti napojení nemovitostí z pohledu umístění a výškového řešení navázání na vnitřní instalaci a včetně projednání s vlastníky staveb. DÚR bude obsahovat veškeré náležitosti v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  - Výkon související inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR), výkon inženýrské činnosti (IČ) zahrnuje ze strany zhotovitele projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání územního rozhodnutí, souhlasných stanovisek vlastníků pozemků dotčených výstavbou, doložených smlouvami o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě, projednání a odsouhlasení vlastníků inženýrské a technické infrastruktury a podání žádosti na stavební úřad a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu. Součástí inž. činnosti také bude ověření polohy inž. sítí (vytyčení v terénu) při umístění stavby v jejich ochranných pásmech a v případě potřeby ověření polohy sondami zejména tam, kde případná odchylka může vést ke změně umístění stavby.

  - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), součástí DSP bude i vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr. V rozpracovanosti proběhnou konzultace s objednatelem, provozovatelem i veřejné projednání v příslušných místních částech. Dokumentace bude obsahovat návrh zařízení staveniště, provizorních opatření, dokumentaci úprav povrchů s přesným vymezením v podrobné situaci zpracovanou podle podmínek vlastníků a správců komunikací a zpevněných ploch s návrhem technologie a návrhem parametrů technické skladby, únosnosti a rovinatosti povrchu. Předpis zkoušek kanalizace, zkoušek zhutnění, zkoušek povrchů apod. s návrhem parametrů. DSP bude obsahovat veškeré náležitosti v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  - Výkon související inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP), výkon inženýrské činnosti zahrnuje ze strany zhotovitele projednání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání stavebního povolení, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení pravomocného stavebního povolení pro stavbu. Součástí inž. činnosti bude rovněž získání podmínek správců komunikací a zpevněných ploch včetně podmínek a požadavků na nájemné po dobu stavby a požadavků na obnovu tak, aby je bylo možné zahrnout do finančního ohodnocení stavby. Součástí bude projednání a uzavření smluv také s vlastníky pozemků, na nichž bude zařízení staveniště či ostatní činnosti spojené se stavbou (provizorní opatření apod.).

  - Parametry řešené lokality:                                       Předpokládané parametry:

a)	Kanalizace Čekyně

-	počet ekvivalentních osob (EO) cca	               840

-	délka nové kanalizační sítě (oddílná)		4.940 m

-	počet přípojek cca				   202 ks

-	délka přípojek cca				1.200 m

b)	ČOV Čekyně

-	počet EO 				            500 – 2.000

-	Technologie čištění – technologii čištění navrhne vítězný uchazeč při respektování limitů dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a také s ohledem na optimální výši investičních nákladů a nákladů na provoz ČOV.

-	umístění – p.č. 1144 a 1158 v k.ú. Čekyně (vlastník statutární město Přerov)

c) 	Kanalizace Penčice, ČS, výtlak

-	počet EO cca				               310

-	délka nové kanalizační sítě (oddílná)            2.990 m

-	počet přípojek cca				   115 ks

-	délka přípojek ca				   480 m

-	čerpací stanice                                                       1 ks

-	délka výtlaku					2.990 m

- Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je část projektové dokumentace, zak.č. 700083 z ledna 2008, stupeň DUR Kanalizace a ČOV Čekyně, zpracovatel Medmes spol. s r.o., Hranice v tištěné podobě. Podklady budou předány zhotoviteli po uzavření SoD.

- Projektová dokumentace (DSP) bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Projektová dokumentace a soupis prací nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, patenty na vynálezy, průmyslové vzory nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

- Zadavatel předpokládá, že na realizaci akce zadavatel požádá o spolufinancování z příslušné výzvy OPŽP. Předmět plnění bude tudíž zpracován v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a v souladu se specifickými dokumenty pro specifický cíl 1.1. OPŽP.  Pokud bude akce podpořená z prostředků dotačního titulu, bude vítězný uchazeč povinen respektovat podmínky vyplývající ze závazných  dokumentů poskytovatele dotace a poskytne  zadavateli/objednateli  v tomto smyslu patřičnou součinnost. V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené zadavatelem.

- Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle §44 - §47 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.

- Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných aktuálních ceníků stavebních prací (CÚ 2016). V soupisech prací a položkových rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.

- Pokud budou v projektové dokumentaci a výkazu výměr použita jako konkrétní označení položek odkazy na firmy, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho složku, patenty apod. ve smyslu § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat pouze o nevyhnutelný, výjimečný stav, kdy by popis bez použití takových označení nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Každý list dokumentace s těmito označeními musí obsahovat text, ze kterého bude zřejmé, že toto označení slouží pouze jako zástupný prostředek k vyjádření technických parametrů, které jiným způsobem nebylo možno specifikovat, a že se nejedná o požadavek závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů při realizaci.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).

Článek II

Místo a doba provedení díla

- Místem plnění díla je sídlo objednatele.

- Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do:

  - Kanalizace Čekyně  + ČOV Čekyně + kanalizace Penčice – včetně ČS a výtlaku

1.1. Dokumentace pro ÚŘ  do 90 kal. dnů po podpisu SoD

1.2. IČ vč. pravomocné ÚR  do 180 kal. dnů po podpisu SoD

  - Kanalizace Čekyně

2.1. Dokumentace pro SP   do 60 kal. dnů po vydání ÚR

2.2. IČ vč. pravomocné SP  do 135 kal. dnů po vydání ÚR

  - ČOV Čekyně

3.1. Dokumentace pro SP  do 60 kal. dnů po vydání ÚR

3.2. IČ vč. pravomocné SP  do 135 kal. dnů po vydání ÚR

  - Kanalizace Penčice – včetně ČS a výtlaku

4.1. Dokumentace pro SP  do 60 kal. dnů po vydání ÚR

4.2. IČ vč. pravomocné SP  do 135 kal. dnů po vydání ÚR

- Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci s odsouhlasením navrženého řešení objednatelem (kdy konzultací se rozumí osobní konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o konzultaci, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran.

- Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny objednatele a odevzdáním částí díla objednateli. Odevzdání díla předchází předání díla objednateli ve dvou kompletních paré v tištěné podobě k připomínkování. Objednatel se zavazuje uplatnit u zhotovitele své připomínky do 15 kalendářních dnů od převzetí díla ke kontrole, které proběhne podpisem ze strany objednatele na jednostranném písemném potvrzení, že v určitý den převzal blíže specifikované dílo za účelem jeho kontroly pro vznesení připomínek před řádným a úplným předáním díla. V uvedené lhůtě je objednatel povinen zaslat (osobně předat) zhotoviteli připomínky s žádostí o jejich zapracování, k čemuž se v souladu s ujednáními této smlouvy zhotovitel zavazuje v termínu do 7 kalendářních dnů od převzetí připomínek objednatele, nejpozději však ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I. této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly obsahu částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění.

- Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

Článek III

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen:

  - provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním předpisům,

  - dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,

  - provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

  - písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

  - upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.

Článek IV

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

| Předmět | Cena bez DPH v Kč | DPH 21 % | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kanalizace Čekyně + ČOV + kanalizace Penčice – vč. ČS a výtlaku |  |  |  |
| - Dokumentace pro ÚŘ | 395.000,00 | 82.950,00 | 477.950,00 |
| - Inženýrská činnost | 165.000,00 | 34.650,00 | 199.650,00 |
| CENA C1 CELKEM | 560.000,00 | 117.600,00 | 677.600,00 |
| - Kanalizace Čekyně |  |  |  |
| - Dokumentace pro SP | 320.000,00 | 67.200,00 | 387.200,00 |
| - Inženýrská činnost | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| CENA C2 CELKEM | 340.000,00 | 71.400,00 | 411.400,00 |
| - ČOV Čekyně |  |  |  |
| - Dokumentace pro SP | 300.000,00 | 63.000,00 | 363.000,00 |
| - Inženýrská činnost | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 |
| CENA C3 CELKEM | 320.000,00 | 67.200,00 | 387.200,00 |
| - Kanalizace Penčice – vč. ČS a výtlaku |  |  |  |
| - Dokumentace pro SP | 470.000,00 | 98.700,00 | 568.700,00 |
| - Inženýrská činnost | 30.000,00 | 6.300,00 | 36.300,00 |
| CENA C4 CELKEM | 500.000,00 | 105.000,00 | 605.000,00 |

| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA | Cena bez DPH v Kč | DPH 21 % | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| C1+C2+C3+C4 | 1.720.000,00 | 361.200,00 | 2.081.200,00 |

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

- Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě.

- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek V

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

2)  Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. IV odst. 1 této smlouvy  na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí části díla (tj. odevzdání části díla dle čl. II odst. 4 této smlouvy).

3) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 Občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu.  V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního účtu objednatele.

Článek VI

Předání díla, vlastnická práva k dílu

- Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

- O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.

- Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

- Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

# 7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

- Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

# 9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

Článek VII

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla.

  - Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval.

  - Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.

  - K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 4% ceny díla, která bude platná po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

8) 	Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

Článek VIII

Pojištění

1)  	Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, na pojistnou částku ve výši min. 10.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání.

Článek IX

Smluvní sankce

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou zhotovitelem pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.

- Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,

- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,

- neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.

- Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek XI

Zvláštní ujednání

1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky, pokud je to nezbytné. Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek:

Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně pro zpracování předmětné zakázky.

Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.

Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné jejich přistoupení k této smlouvě.

Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v  odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

- Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 50. schůzi konané dne 27. července 2016, usnesením č. 1804/50/3/2016 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne ………….. 				V Hranicích, dne …………..

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			…………………………………………..

Ing. Petr Měřínský					Ing. Dušan Haluzík

náměstek primátora					na základě plné moci, ze dne 30.6.2016

Statutární město Přerov				Hakov, a.s.

# …………………………………………..

Ing. Petr Matuška

jednatel společnosti

PROJEKTY VODAM s.r.o.