Příloha č. 1 - Vyúčtování víceprací a méněprací u výstavy Sluneční králové

| Vícepráce | popis | ks | cena | Celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0M2 | úprava panelů - vzduchotechnika | 2 | 4 600,00 Kč | 9 200,00 Kč |
| 1MS3 + 3M3 | projektování pro statické posouzení | 1 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| difusory ke světlům | plexi VHIODC - difusory v celé výstavě vč montáže - štěrbiny svícené 4000K | 1 | 34 900,00 Kč | 34 900,00 Kč |
| sloupy sál 2 | povrch a ruční opracování sloupů, sokly navíc, větrovací prkna | 1 | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč |
| 3 VSI | špatný rozměr podstavce - změna během realizace | 1 | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč |
| 4IVIS2 | dostavba | 1 | 34 800,00 Kč | 34 800,00 Kč |
| AV9 | vyztužení pyramid a frézování drážek na kabely | 1 | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| AVIO | MDF objekt na VR | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| podlahová dlaždice | dovýroba dlaždic | 3 | 900,00 KČ | 2 700,00 Kč |
| barevnost - 7016 | změna v sále 4 z bílé na Ral 7016 | 1 | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
| sál 5 | panel výstavní bez DD | 1 | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč |
| AV - přenastavení AV Techniky - 3D Sense | odečteno celé v méněpracích | 1 | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
| Přetření soklů a stěn, deinstalace, čištění a instalace Šturců | odečteno celé v méněpracích | 1 | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč |
| Celkem vícepráce - mezisoučet -13/7 | vyúčtováno NM 13/7 |  |  | 292 900,00 Kč |
| Od 13.7.2020 do 30/8 |  |  |  |  |
| Vícepráce s reinstalací |  |  |  |  |
| 3N2 + 3M3- elektroinstalace, převoz, revizní dvířka | kalkulace XXXXXXXXXXXX - odečteno méněpráce | 1 | 44 375,00 Kč | 44 375,00 Kč |
| Zvětšené opláštění 3M3 | podle statika - zesíleno - XXXXXXXXXXXXXX | 1 | 14 800,00 Kč | 14 800,00 Kč |
| Nový - zvětšený šturc 3M3 | výroba sklenáři na místě - kvůli rozměru -1 ks | 1 | 24 700,00 Kč | 24 700,00 KČ |
| vitrína nová 4_MXA | chodba za pyramidami, vyztužená, 2x šturc, předěláno, dno na písek | 1 | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| nová vitrína 4MXB | u 3. pyramidy | 1 | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| vitrína nová na kámen, sál 2 | šedá, instalace s paletou | 1 | 29 000,00 Kč | 29 000,00 Kč |
| nouzové osvětlení -ETNA | rozpočet rovnou na NM - XXXXXXXXXXXX+ 2x lineární osvětlení - vitrína sál 2 | 1 | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč |
| reinstalace - znovuzprovoznění výstavy - 3D sense | původní odhad odečten v méněpracích | 1 | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč |
| předělání soklu pod senzor v pyramydě | Zvýšení o 20 cm | 1 | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč |
| pečetě |  | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| instalační a projekční práce | celkem 759 hod, kalkulováno - 205 hod pro dokončení a 200 hod výroba, tj. 390,- x 35.' | 355 | 390,00 Kč | 138 450,00 Kč |
| dopravy |  | 25 | 500,00 Kč | 12 500,00 Kč |
| reinstalace popisek - odhad |  | 1 | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Svítidlo pro 3_MS5 - výměna |  | 2 | 1 813,50 Kč | 3 627,00 Kč |
| Celkem vícepráce -13.7. |  |  |  | 447 352,00 Kč |
| méněpráce |  |  |  |  |
| 3N2 + 3M3- elektroinstalace, převoz, revizní dvířka | kalkulace XXXXXXXXXXXXX - odečteno méněpráce za osvětlení - Etna | 1 - | 21 125,00 Kč | 21 125,00 Kč |
| AV - 3D Sense - vyúčtování | vyúčtování XXXXXXXXXXXXXX ze dne 26/6 | 1 | -127 909,00 Kč | -127 909,00 Kč |

| schody sál 2 | náznak schodiště na stěně s mappingem | 1 | -19 000,00 Kč | -19 000,00 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3VN6 | vyložení vitríny skleněným šturcem | 1 | -6 800,00 Kč | -6 800,00 Kč |
| 3GP13_A+C | zrušení grafiky | 2 | -16 500,00 Kč | -33 000,00 Kč |
| 4VN3 | zrušení vitrínové niky | 1 | -5 000,00 Kč | -5 000,00 Kč |
| AV - přenastavení AV Techniky - 3D Sense |  | 1 | -45 000,00 Kč | -45 000,00 Kč |
| Přetření soklů a stěn, deinstalace, čištění a instalace Šturců |  | 1 | -80 000,00 Kč | -80 000,00 Kč |
| Celkem méněpráce do 30/8 |  |  |  | -337 834,00 Kč |

Celkem vyúčtování

(bez DPH)

402 418,00 Kč