Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	ELECTROSUN, s.r.o., se sídlem U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice,

##### IČ: 25688553,

##### zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61319,

##### zastoupený jednatelem Ing. Tomášem Havlíčkem

II. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na vlastní náklady, riziko, odpovědnost, dle pokynů objednatele a za podmínek stanovených touto smlouvou provést dílo:

„Generel veřejného osvětlení“

tj. vypracování světelně technické studie řešící vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením (dále jen „studie“ nebo „dílo“). Cílem studie je navrhnout řešení vedoucích k minimalizaci příkonu osvětlovacích soustav a optimalizaci provozních nákladů veřejného osvětlení při dodržení stávající právní úpravy a platných technických norem. Studie bude definovat parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy, sjednotí vzhled veřejného osvětlení a bude sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, zpracování zadávací dokumentace a kontrolu kvality při modernizaci, obnově a výstavbě veřejného osvětlení.

Dokument bude mít následující strukturu:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Světelně technické parametry veřejného osvětlení budou přiřazeny následujícím pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím:

- silnice a místní komunikace,

- náměstí,

- chodníky u silnic a místních komunikací, samostatné cesty pro pěší,

- cyklostezky,

- podchody, lávky a schodiště,

- parkoviště (v zástavbě, u obchodních center a občanské vybavenosti),

- důležité křižovatky,

- přechody pro chodce.

Světelně technické parametry veřejného osvětlení, které budou přiřazeny jednotlivým pozemním komunikacím a veřejným prostranstvím v rámci jednotlivých hledisek, jsou následující:

- Architektonicko-urbanistické hledisko

- teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%;

- minimální index podání barev Ra,min (-);

- maximální výška světelných míst Hmax (m);

- typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové);

- materiál nosných konstrukcí;

- povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy;

- mechanické parametry nosných konstrukcí;

- Dopravně bezpečnostní hlediska:

- třída osvětlení (M, P, C) - toto zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení bude zpracováno dle normy ČSN EN 13 201;

- provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel);

- Environmentální hlediska:

- zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4);

- doba nočního klidu.

Zhotovitel je povinen vypracovat pracovní verzi studie, projednat ji s objednatelem, následně zapracovat objednatelovy připomínky a předat objednateli dokončenou studii se zapracovanými připomínkami.

Pracovní verze studie bude předána objednateli elektronicky ve formátu *.doc.

Dokončené dílo bude objednateli předáno elektronicky ve formátu *.pdf a dvě vyhotovení tištěné verze.

Digitální díla bude předána na flash nosiči nebo CD v plném rozsahu listinné podoby.

(2) Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli následující podklady:

- digitální katastrální mapu,

- technickou mapu s pozemními komunikacemi,

- pasport pozemních komunikací,

- digitální mapu s umístěním stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení,

- databázovou část pasportu veřejného osvětlení s určením typů konstrukčních prvků,

- stávající strategické dokumenty týkající se veřejného osvětlení a oblasti dopravy,

- územní plán města,

- využití nosných částí veřejného osvětlení pro umístění dalšího zařízení (vánoční dekory, květinová výzdoba, reklamní nosiče…).

(3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a výslovně prohlašuje, že je schopen dílo za níže uvedenou cenu provést.

(4) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5) Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu.

III.  Termín a místo plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v těchto termínech:

předání pracovní verze studie 	nejpozději do 3 měsíců ode podpisu této smlouvy o dílo

předání finální verze studie 		do 15ti dnů ode dne předání připomínek objednatele zhotoviteli

- Neprodleně po podpisu smlouvy svolá zhotovitel v sídle objednatele, tj. v budově Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, vstupní jednání, kde smluvní strany sjednají formou zápisu bližší podrobnosti obsahu díla, podrobnější harmonogram a termíny případných dalších koordinačních schůzek.

- Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

IV. Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy cenu ve výši:

(2) Zhotovitel si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.  Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla.

(3) Uhrazením ceny za provedení díla objednatel vypořádá zhotovitelova autorská práva vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

###### V. Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla po jeho předání objednateli formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

- Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeným na faktuře. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře účet, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziříčí (gvebwhm), příp. ve formátu PDF na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

- Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy stane zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části ceny za provedení díla rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

- Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude na dílo aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

- V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči faktuře.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli do 30 dnů od doručení faktury.

VI. Ostatní ujednání

(1) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání díla poskytne zhotoviteli na základě jeho žádosti potřebnou spolupráci, spočívající v odevzdání doplňujících údajů, upřesnění podkladů, vyjádření a stanovisek objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při zařizování jeho záležitostí podle této smlouvy a jež mohou mít vliv na případnou změnu příkazů či pokynů objednatele.

VII. Smluvní pokuty

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(2) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

(3) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

(4) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

###### VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

(2) Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 dnů po uplatnění reklamace, a to bezplatně.

(3) O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol.

(4) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

IX. Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí zhotovitel dílo nekvalitně, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s termínem předání části díla delší než 30 dnů.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo vstoupila-li druhá strana smlouvy do likvidace.

###### X. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

(3) Odpověď s odchylkou nebo dodatkem ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

(4) Jakékoliv změny či doplnění této smlouvy musí mít formu písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží dva.

(6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním a zpracováním všech údajů ve smlouvě obsažených.

(7) Je-li součástí plnění nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zhotovitel smlouvou objednateli licenci ke všem nehmotným statkům (autorskoprávním dílům) vzniklým v průběhu realizace smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel je oprávněn dílo dále zpracovávat a upravovat, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění k výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

(8) Pokud nastane nepředvídaná událost zavazují se smluvní strany zohlednit tuto skutečnost, např. formou dodatku prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nepředvídaná událost trvala. Nepředvídanou událostí se rozumí skutečnost, nastalá mimo kontrolu smluvních stran, při uzavření smlouvy nemůže být konkrétně předvídána a nevztahuje se na chybu nebo zanedbání. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelné pohromy, rozsáhlé nehody dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, výluky a války.

(9) Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědná v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.

(10) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 5. října 2020		        V Bobnicích dne…………………

…………………………………..	…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	Ing. Tomáš Havlíček

Město Velké Meziříčí	ELECTROSUN, s.r.o.

objednatel 	zhotovitel