# Smlouva o dílo

jméno, příjmení/název:  Park Rochus, o.p.s.
datum narození/IČ:  29234387
bydliště/sídlo: Studentské nam. 1531,68601,Uherské Hradiště
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
jméno, příjmení/název:  .Josef Knotek
datum narození/IČ:  03773353
bydliště/sídlo:   69683, Domanín 108
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo opravu podlahy z dubových podkladových trámů (tzv. polštářů) 100x80 mm (uložených po 60 cm od sebe) a svrchních akátových desek tl. 30mm (šířka prken 140-280mm) v expozičním objektu z Boršic, dle odsouhlaseného nákresu (dále jen Dílo). A objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 118485,- Kč (sto osmnáct tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 2313081023/0800 vedený u České spořitelny zálohově ve výši 71000 Kč na materiál a 47485 Kč při předání a převzetí Díla. Do zaplacení celkové ceny Díla je Dílo majetkem zhotovitele.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 29. listopadu 2020. Objednatel předal zhotoviteli následující podklady pro výrobu Díla: nákres s mírami a kladení desek podlahy.

IV.
                                                         Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde po ukončení montáže u objednavatele.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou a českými technickými normami. Všechny materiály a výrobky použité při zhotovení díla musí splňovat technické požadavky stanovené pro stavební výrobky zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruční lhůtu na dodávky a materiál v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí.

Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy vysloveně stanoveno jinak, ustanoveními § 2113 a následujícími občanského zákoníku.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Uh. Hradišti dne		                   	V................   dne......................

................................................                              ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel