Dodatek č. 1

č. 0231/2020

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxx

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák MBA

ve věcech technických:			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala,

Pavel Hryzák

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		FPM-BECON spol. s r.o.

zastoupen:		Ing. Pavlem Pekočem, jednatelem

sídlo:		Dukelská 968, Milevsko, 39901

IČ:			45790540

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka č. 6156

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Pavel Pekoč

ve věcech technických:			Ing. Karel Vlna

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Marek Pekoč

stavbyvedoucí:	Roman Kučera 	ČKAIT:Roman Kučera

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0231/2020 v platném znění ze dne 17.02.2020 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „1. ZŠ Štítného ulice-výměna oken boční a čelní fasády, Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 4.261.934,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku  74.708,67 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu.

Změnový list č.1:  Představuje odečet prací v celkové výši 76.970,63 Kč bez DPH a přípočet prací v celkové výši 151.679,30 Kč bez DPH.

Odpočet - práce a dodávky, které nebyly provedeny při výstavbě: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, demolice včetně přesunů hmot ohledně keramických obkladů keramického obložení u oken.

Přípočet – provedené práce nad rámec celkového rozpočtu při výstavbě: Začištění omítek kolem oken, opravy omítek nad rámec celkového rozpočtu, aretace okenních křídel a mechanické čištění vnější fasády.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

I. etapa:

Cena díla I. etapy bez DPH		2 455 504,34	Kč

DPH 21%				   515 655,91	Kč

Cena díla I. etapa vč. DPH		2 971 160,25	Kč

II. etapa:

Cena díla II. etapy bez DPH		1 881 138,34	Kč

DPH 21%				   395 039,05	Kč

Cena díla II. etapa vč. DPH		2 276 177,39	Kč

Cena celkem za obě etapy:

Cena díla bez DPH			4 336 642,67	Kč

DPH 21% 				   910 694,96	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		5 247 337,63	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnový list stavby č. 1.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě  č. 821/27R/2020 dne 30.09.2020.

V Milevsku        dne 12. 10. 2020		V Jindřichově Hradci         dne 12. 10. 2020

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					       za objednatele:

Ing. Pavel Pekoč 			               Ing. Jan Mlčák MBA, starosta města

| Změnový list č. 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: |  | Výměna oken a oprava fasády 1. ZŠ Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
| Misto |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Město Jindřichův Hradec |  |  | IČ: | 00246875 |
|  |  | Klášterská 135/II |  |  | DIČ: | CZ00246875 |
|  | 377 22 | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | FPM-Becon spol. s r.o. |  |  | IČ: | 45790540 |
|  |  | Dukelská 968 |  |  | DIČ: | CZ45790540 |
|  | 39901 | Milevsko |  |  |  |  |
|  |  | Vícepráce |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| 1 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů | m | 470,00 | 120,00 Kč | 56 400,00 Kč |
| 3 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah, obkladů a parapetů | m | 364,80 | 120,00 Kč | 43 776,00 Kč |
| 9 | 622424121R00 | Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 10 % | m2 | 125,48 | 78,10 Kč | 9 800,00 Kč |
| 100 | 100 | Aretace křídel | Kus | 15,00 | 1 300,00 Kč | 19 500,00 Kč |
| 101 | 629995151 | Očištění vnějších ploch okartáčováním | m2 | 1480,22 | 15,00 Kč | 22 203,30 Kč |
|  |  | Celkem za Vícepráce |  |  |  | 151 679,30 Kč |
|  |  | Méněpráce |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| 5 | 622995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se saponátem | m2 | 779,34 | 30,60 | 23 847,90 Kč |
| 3 | 62999-5101.R00 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou se , saponátem | m2 | 700,88 | 30,60 | 21 446,84 Kč |
| 33 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 31,56 | 152,50 | 4 813,36 Kč |
| 60 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 6,08 | 435,60 | 2 646,27 Kč |
| 61 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn,hutných., do tmele, schodiště, včetně dod. obkladu | m2 | 25,49 | 825,60 | 21 042,89 Kč |
| 62 | 6978150000 | obklady bělninové, 15x15 cm | m2 | 7,00 | 280,00 | 1 960,00 Kč |
| 63 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl. | m2 | 31,56 | 31,40 | 991,08 Kč |
| 64 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | t | 0,55 | 402,70 | 222,29 Kč |
|  |  | Celkem za Méněpráce |  |  |  | - 76 970,63 Kč |
|  |  | Celkem rozdíl |  |  |  | 74 708,67 Kč |