# Dodatek č: 2 ke smlouvě o dílo

# podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel :  Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO  00236195

bankovní spojení  Česká spořitelna a.s.

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený :  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel :       DALFOS  s.r.o.

Libenice 44

280 02 Kolín

IČO  62966511

DIČ    CZ62966511

bankovní spojení  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený : xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy

/ dále jen zhotovitel /

uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě:

„Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře

/ dále jen dílo /.

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby, které byly odsouhlaseny objednatelem a budou čerpány z 15% rezervy vytvořené pro případné vícepráce.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s rozšířením přezdívané oblasti ohradní zdi z důvodu odhalení nesoudržnosti zdiva, které mělo být pouze dle projektové dokumentace přespárováno. Rozsah víceprací je zakreslen na nákresu zdí a rozpočtován dle tohoto rozsahu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena víceprací dle rozpočtu:

230 853,- Kč bez DPH

48 479,- Kč DPH 21%

279 332,-Kč včetně DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11.3.2020 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

xxxxxxxxxxxxx					      xxxxxxxxxxxxxxxx

starosta města                 				            jednatel firmy