DODATEK č. 1

k SoD č. 14-199-20 ze dne 1. 7. 2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:		Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace

Na Mlýnici 203/5

702 00  Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz

IČ: 70631841

2. Zhotovitel:		Beskydská stavební, a.s.									Frýdecká 225

739 61 Třinec

IČ: 28618891

Předmět smlouvy:	Zabudovaný nábytek do prostor rohového objektu Domova Slunovrat

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. 	V oddíle II. Předmět plnění se v bodě 2.1 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným změnovým listem č. ZL001 vč. položkových rozpočtů.

2.  V oddíle III. Doba a místo plnění v bodě 3.1. se plně nahrazuje text takto:

Termín plnění: 01. 08. 2020 – 30. 09. 2020.

3.  V oddíle IV. Cena díla se v bodě 4.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím        takto:

cena díla dle SoD bez DPH                	        	                      1 337 726,00 Kč

dodatek č. 1 (vícepráce bez DPH)	        		             330 810,65 Kč

cena díla celkem vč. D1 bez DPH        	        	          1 668 536,65 Kč

DPH 15 % celkem   	          	        	                    	             250 280,50 Kč

cena díla celkem vč. DPH   	          	        	                      1 918 817,15 Kč

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Třinci dne: 13. 08. 2020

…………………………………..			…………………………………..

Za objednatele                                                                Za zhotovitele

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS                                          Ing. Jiří Dohnal, MBA

ředitel organizace                                                 místopředseda představenstva

a ředitel společnosti

Přílohy: změnový list ZL001 vč. položkových rozpočtů