Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

- Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

se sídlem:  			V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem

zastoupeno:	Ing. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

IČ: 					445 55 326

osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:	Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení odboru městských organizací, strategického rozvoje a investicí Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:  			3783550247/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

- S-STAV s.r.o.

zastoupená/ý:			Vasyl Kryčfalušij, jednatelem společnosti

se sídlem:			Tržní náměstí 873/1, 415 01 Teplice

IČ:					22796282

DIČ:				CZ22796282

bankovní spojení:		Equa bank a.s.

číslo účtu:			1031219907/6100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby „Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní Terasa“

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

- Smluvní strany konstatují, že dne 14.8.2020 uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy I.NP, pavilon A1, DS Severní Terasa“, (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce (vícepráce) a neprovádět práce (méněpráce) uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:

- nedodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 80 cm,

- nedodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 80 cm,

- nedodat vstupní dvoukřídlé plastové dveře o rozměrech 140 x 220 cm,

- dodat 2 ks ocelových zárubní o šíři 90 cm,

- dodat 2 ks vnitřních dveří o šíři 90 cm,

- dodat jednokřídlé vstupní plastové dveře o rozměrech 110 x 220 cm,

- vybourat vrchní vrstvu betonové podlahy za účelem srovnání výšky,

- opravit podkladní vrstvu betonové podlahy,

- provést izolaci proti zemní vlhkosti,

- nedodat 2 ks vnitřních dvoukřídlých plastových dveří o rozměrech 140 x 220 cm,

- dodat 2 ks vnitřních jednokřídlých plastových dveří o rozměrech 110 x 220 cm,

- osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem a odvod vody z tohoto žlabu

- Navržené změny jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem Zhotovitele a jsou v souladu s ČSN. Cena za vícepráce činí 94 564 Kč bez DPH, cena za méně práce činí 37 422,-Kč bez DPH, rozdíl je 57 142 Kč bez DPH.

II.

Změny a doplnění Smlouvy

Smlouva se tímto dodatkem dále mění a doplňuje takto:

- Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 5 Smlouvy, nově zní:

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v činnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a v čl. III. Smlouvy v souladu s projektovou dokumentací a dále dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 a v příloze č. 1 Dodatku č.1 – položkový rozpočet.

- Článek V. „Cena a platební podmínky“ odst. 1 Smlouvy, nově zní:

Cena díla bez DPH (DPH 15%) 					   669 055,95 Kč

(slovy: šest set šedesát devět tisíc padesát pět korun českých devadesát pět haléřů)

DPH 15%									   100 358,39 Kč

(slovy: jedno sto tisíc tři sta padesát osm korun českých třicet devět haléřů)

Cena celkem včetně DPH						   769 414,34 Kč

(slovy: sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých třicet čtyři haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají nedotčena.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Ústí nad Labem 9.11.2020

Za objednavatele:                                                                              Za zhotovitele:

| …………………….………..……………..……….. P Ing. Petr Boťanský ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace | …………………………………… S-STAV s.r.o. Vasyl Kryčfalušij jednatel společnosti |
| --- | --- |