Smlouva o dílo

Číslo objednavatele:

Číslo zhotovitele: 
uzavřená ve smyslu ustanovení §1724 a násl. Obč. zák. 89/2012 Sb.mezi těmito stranami:
Objednatel:  Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.  (dále též jen ASU)


         Fričova 298, 251 65 Ondřejov,
         zastoupený ved. THS panem Ing. Richardem Plačkem,


         IČO: 67985815,


         bank. spoj.: ČNB Praha 1, č.ú. 30007-69025011/0710
                                                               a
           Zhotovitel:
Termetal s.r.o.
            Trabantská 291, 190 15 Praha 9, 
            zastoupený  Ing. Terinkem, jednatelem,
IČO: 26133466
DIČ: CZ26133466
                                   Ban. spoj.: 994404-0642947001/0800
I.Předmět plnění.
Ocelový slunolam pro Astropavilon. Dle nabídky č. 034A/2017.
Dílo zahrnuje následující dodávky a práce:

(Rozměr konstrukce 9 600mm x 1 250mm)

Ocelová konstrukce navržena jako svařenec z jeklu 80x5 a svařených plechů tl. 3mm. Plechy budou vařeny pod úhlem 60°. Povrchová úprava žárový zinek. Konstrukce bude kotvena přes kotvící plotny 200x200x10 z boku do zdi budovy a z vrchu do betonu chemickými kotvami.

Povrchová úprava provedena aplikací základního antikorozního nátěru a vrchního krycího nátěru v odstínu dle vzorníku RAL.

Součástí cenové nabídky je ruční výkop pro základ, bednění základu, betonáž základu, likvidace a odvoz odpadů. Rozměr základu (v/š/h)  600 x 1 700 x 350mm.

II.  Stanovení ceny a plnění.
Cena je stanovena dohodou ve výši 101.710,- Kč bez DPH, to je  123.069,10 Kč s DPH. Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude činit 14 dnů.
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a objednateli předat v termínu do 30.4.2017.
Objednatel se okamžikem uhrazení ceny stává výhradním majitelem předmětu plnění.

Záruka na dílo je stanovena na 24 měsíců.
III.  Ostatní ujednání.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel  a dva objednatel. 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
V Praze dne 8.2.2017
Objednatel:  ……………………………              
Zhotovitel: …………………………….
