PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 2019-59/2020

č. smlouvy příkazce: 0095 /00663565/2020

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

## I. Smluvní strany

Příkazce:		Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem:		Stržiště 475, 289 22  Lysá nad Labem

zastoupený: 		Ing.Bc. Irena Mázlová

IČ: 			00663565

DIČ:			neplátce

bankovní spojení: 	xxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

(dále jen příkazce)

a

Příkazník: 					Ing. Petr Žemla

se sídlem:					Hradištko 733, 289 12 Sadská

zastoupen ve věcech výkonu TDS: 		Ing. Petr Žemla

IČ:						71061274

DIČ:						CZxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:                   				xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen příkazník)

### II. Předmět plnění

„Technický dozor stavebníka (TDS)“

na akci: „Oprava střech Střední školy designu Lysá nad Labem“

Činnost TDS ve fázi výstavby bude zahrnovat zejména:

- kontrola souladu vlastní realizace s projektovou dokumentací a rozpočtem zhotovitele;

- kontrola provádění stavby z hlediska dodržování technologických postupů;

- kontrola dodržování podmínek stanovených příslušnými úřady;

- kontrola kvality veškerých prováděných prací vč. dodržování technologických postupů a norem

- pravidelný dohled po celou dobu realizace stavby;

- spolupráce s dodavatelem a projektantem na technickém řešení detailů;

- řešení problémů vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi;

- provádění veškerého stavebně technického poradenství v průběhu výstavby;

- provádění zápisů do stavebního deníku nebo elektronicky, zejména o přebírání zakrývaných konstrukcí, kontrola vedení stavebního deníku;

- kontrola částí díla, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné;

- kontrola provádění stavby, včetně přebírání dokončených celků;

- kontrola dodržování harmonogramu výstavby – bude-li harmonogram k dispozici.

- pořizování fotodokumentace v průběhu celé stavby;

- svolávání kontrolních dnů a zastupování příkazce na nich;

- odsouhlasení rozsahu provedených prací (měsíčně)

- projednávání změn, vícepráce a méněpráce;

- kontrola stavby před předáním, včetně sepsání vad a nedodělků;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků;

Činnost TDS bude vykonávaná v rámci dohodnutých kontrolních dnů (předpokládá se 1x týdně), na výzvu příkazce nebo dodavatele stavby (zejména při přebírání zakrývaných konstrukcí) a dále v případech aktuálního řešení detailů a materiálových a technických specifikací vyvolaných nově vzniklými objektivními skutečnostmi při realizaci stavby.

Řešení reklamací:

- posouzení oprávněnosti reklamace

- posouzení příčiny reklamační závady bude-li to v odbornosti  vykonavatele TDS (nezahrnuje odborné ani znalecké posudky)

- příprava podkladů a zadání pro odborné/znalecké posudky zkoušky atp.

- kontrola odstranění případných reklamačních závad

### III. Doba plnění a odstoupení od smlouvy

- Příkazník bude činnosti, specifikované v bodu II. této smlouvy vykonávat v období od podpisu této smlouvy do doby ukončení prací na staveništi (předpoklad ukončení 8/2020).

- Příkazce je oprávněn od této smlouvu odstoupit, jestliže příkazník i přes učiněnou písemnou výzvu neplní své povinnosti stanovené touto smlouvou, odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné doručením příkazníkovi.

- Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je příkazce v prodlení s úhradou faktur delší než 14dní, odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné doručením příkazníkovi. Finanční nároky příkazníka

- Tuto smlouvu je možné vypovědět kteroukoliv smluvní stranou, výpověď musí mít písemnou formu a je účinná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí jeden měsíc.

- V případě odstoupení od smlouvy iniciované příkazcem, je příkazce povinen příkazníkovi uhradit odstupné ve výši jedné měsíční paušální částky stanovené v bodě IV. této smlouvy nad rámec všech ostatních pohledávek

- Před ukončením smluvního vztahu podle této smlouvy je příkazník povinen písemně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech týkajících se výkonu TDS specifikovaných v č. II této smlouvy ke dni skončení smluvního vztahu.

### IV. Cena prací

Sjednaná cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je dohodnuta paušální částkou za měsíc

paušální částka  …........................................................................................ 	12.000,- Kč/měsíc

Řešení reklamací

Výjezd na stavbu a řešení reklamace na stavbě v délce trvání do dvou hodin ….	3.500,- Kč

Jednání v Lysé nad Labem a okolí v délce trvání do dvou hodin ..........................	3.500,- Kč

Každá další započatá hodina …..........................................................................	750,- Kč

Hodinová sazba na činnost mimo výjezdy a jednání na zpracování reklamací …	800,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Ceny jsou platné při současném výkonu autorského dozoru. Cena bude účtována na základě faktury vystavené příkazníkem měsíčně. Doba splatnosti faktury je 14 kalendářních dní od jejího doručení.

### V. Rozsah zmocnění

Příkazce zmocňuje příkazníka k tomu, aby:

- jednal jménem příkazce s příslušnými orgány, fyzickými a právnickými osobami v záležitostech, které souvisejí s obstaráváním předmětné činnosti,

Zmocnění se vztahuje na jednotlivé zaměstnance příkazníka v rozsahu jeho statutu a organizačního řádu.

### VI. Spolupráce příkazce

- Příkazce předá příkazníkovi veškeré podklady podmiňující zahájení prací na předmětu plnění.

- Na vyzvání příkazníka se bude příkazce účastnit jednání, podmiňujících práce na předmětu plnění.

- Příkazce udělí příkazníkovi plnou moc pro jednání a právní úkony v potřebném rozsahu dle této smlouvy a bude spolupracovat na zajištění veřejnoprávních záležitostí při výstavbě.

### VII. Ostatní ujednání

- Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti dle čl. II v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Neodpovídá za vady, které by vznikly v důsledku jeho vadných dispozic.

- Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.

- Příkazník přebírá záruku, že jeho činnost bude prováděna řádně a odpovědně tak, aby nedošlo k poškození zájmu příkazce.

- Pokud příkazník využije ke splnění svého závazku z této smlouvy třetí osobu, odpovídá příkazci, jako by záležitost vyřizoval sám.

### VIII. Závěrečná ujednání

- Tato smlouva může být v případě potřeby měněna nebo doplňována pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Lysé nad Labem dne:	15.5.2020

....................................                                                         		.................................

za příkazce:							za příkazníka:

Ing.Bc.Irena Mázlová, ředitelka 					Ing. Petr Žemla