SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

##### uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s dotčenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

##### I. Smluvní strany

- Objednatel:

Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol.

s r.o.

Zastoupené:

se sídlem:

spisová značka:   C 7621, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 	        25171399

DIČ: 	 CZ25171399

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 	         6127290217/0100

kontaktní osoba:   Ing. Ivana Božáková

telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

- Dodavatel:

SCHIESTL spol. s r.o.

Zastoupený:           Marie Konětopská, jednatel společnosti

se sídlem: 	         Jalodvorská 830/13, 142 00 Praha 4

spisová značka:     C 4088, vedená u Měst. soudu v Praze

IČO: 	         41691741

DIČ: 	  CZ41691741

bankovní spojení:   Oberbank AG

číslo účtu: 	         7000029040/8040

kontaktní osoba:    Ing. Jaroslav Káčerek

telefon:

e-mail:

dále jen „dodavatel“

- Při realizaci zakázky, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn realizace, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou kromě zástupců objednatele a dodavatele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy zmocněni jednat:

za dodavatele:

Ing. Jaroslav Káčerek – ve věcech technických (tel. 00420 602 212 077)

za objednatele:

……………………………………technický dozor investora (tel. …………………..)

##### II. Předmět plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace zakázky s názvem:

„Snížení emisí výtopny na biomasu v Trhových Svinech“

v rozsahu podle zadávací dokumentace a v souladu s ní, přičemž zadávací dokumentaci tvoří:

- projektová dokumentace s názvem „Snížení emisí výtopny na biomasu“ (dále jen „projektová dokumentace“). Autorem projektové dokumentace je Studio P+K, s.r.o. K Lipinám 10, 143 00 Praha 4 – Modřany

- soupis prací a dodávek

- textová část zadávací dokumentace

a v souladu s nabídkou dodavatele podanou dne 12. 12. 2016

- Součástí realizace zakázky (zakázka dále též jako „dílo“ či jako „dodávky a práce“) jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení realizace v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na realizaci specifikovanými v podkladech dle odst. 1 tohoto článku.

- Zakázka bude provedena podle objednatelem předané a dodavatelem převzaté projektové dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn zakázky.

- Zakázka bude provedena v kvalitě, která je určena převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají dodávek a prací tohoto druhu. Dodavatel podpisem prohlašuje, že jím nabízené plnění zcela splňuje podmínky zadavatele, stanovené zadávací a projektovou dokumentací. Specifikace dodávaných zařízení:

- elektrofiltr DO6 SAVE Energy

- ekonomizér 240kW TECHKON

- kouřovody, klapky, OK TECHKON

- stavební práce HANUR

- Dodavatel jako nedílnou součást zakázky provede následující činnosti:

- dodávka zařízení do místa plnění,

- montáž zařízení,

- kompletní vyzkoušení zařízení včetně provedení předepsaných zkoušek,

- zajištění potřebných výchozích revizních zpráv,

- předání záručních listů,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls),

- uvedení zařízení do provozu,

- zaškolení obsluhy zařízení,

- veškeré další práce, činnosti a služby nutné k řádnému provedení zakázky a řádné provozuschopnosti dodávaných zařízení

- Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

- Objednatel se zavazuje řádně realizovanou zakázku převzít a zaplatit za ni cenu sjednanou v této smlouvě.

- Místem plnění je:

Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.

Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny

(katastrální území: Trhové Sviny, obec: Trhové Sviny, parcelní číslo: st. 1696/3)

##### III. Změny v realizaci zakázky

- Dojde-li při realizaci zakázky k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora (objednatele) nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací či projektové dokumentace, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Změny v ceně zakázky budou vypořádány v souladu s dotčenými ustanoveními ZZVZ a požadavky poskytovatele dotace na realizaci zakázky.

- V případě, že rozsah zakázky bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění zakázky dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena zakázky adekvátním způsobem sníží (tzv. méně práce).

- Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování: tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok realizace zakázky, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

##### IV. Cena za realizaci zakázky

- Za provedení zakázky v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena celkem bez DPH	6.276.500 Kč

DPH	 1.318.065 Kč

Cena celkem včetně DPH	7.594.565 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

- Cena za realizaci zakázky je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal.

- V případě, že dodavatel provede práce a dodávky, které si objednatel prokazatelně neobjednal, nebude mít dodavatel vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny zakázky ani nákladů vynaložených na realizaci dané části zakázky, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt z místa realizace vše, co v této souvislosti do té doby na místo realizace umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

##### V. Fakturace

- Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV.1. na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktury vystaví dodavatel s frekvencí 1x měsíčně. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). Každá faktura bude označena názvem zakázky.

- Dodavatel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část celkové ceny zakázky je dodavatel oprávněn vyfakturovat až po dokončení zkušebního provozu instalovaného zařízení a po ověření kvality realizace zakázky prostřednictvím garančních zkoušek instalovaného zařízení.

- Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění či úpravě. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Splatnost faktur je stanovena 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

- Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel bude jedenkrát měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické (TDI).

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Dodavatel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- Konečnou fakturu vystaví dodavatel až po řádném dokončení zakázky. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací a dodávek (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí výsledku realizace zakázky včetně výsledku garančních zkoušek.

- Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může dodavatel přerušit dodávky a práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení dodávek a prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení zakázky. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením realizace zakázky. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního/montážního deníku.

- Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším než 30 kalendářních dnů, může dodavatel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- Jestliže objednatel neuhradí faktury dodavatele v termínu uvedeném v čl. V.4. této smlouvy, je tento povinen zaplatit dodavateli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši dle příslušných právních předpisů.

##### VI. Termín plnění

- Dodavatel se zavazuje realizovat zakázku v termínech:

- zahájení realizace zakázky: 1. 6. 2017

- dokončení a předání realizované zakázky: 31. 7. 2017

- uvedení díla do zkušebního provozu a provedení garančních zkoušek: neprodleně po zahájení topné sezóny (předpoklad říjen 2017)

- Zakázka se považuje za dokončenou jejím předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o předání a převzetí se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí výsledku realizace zakázky.

- Lhůta pro dokončení realizace zakázky se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění zakázky. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a)	válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena, nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,

b)	rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

c)	výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál dodavatele a jiní zaměstnanci dodavatele a poddodavatelů,

d)	válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil dodavatel,

e)	přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,

f)	nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění dle této smlouvy.

##### VII. Záruka a vadné plnění

- Dodavatel poskytuje na technologickou část díla záruku v trvání 24 měsíců od data podpisu protokolu o předání a převzetí výsledku realizace zakázky. Na stavební část dodavatel poskytuje záruku v trvání 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení, materiálů apod., k němuž budou dodavateli poskytnuty záruční listy a mají záruku delší než výše sjednaných 24 měsíců, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků. Na montáž zařízení poskytuje dodavatel záruku v trvání 36 měsíců od data podpisu protokolu o předání a převzetí výsledku realizace zakázky.

- Závady zjištěné při přejímce zakázky je dodavatel povinen začít odstraňovat do 48 hodin od jejich oznámení, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 48 hodin od jejich oznámení, v případě havárie do 12 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Pokud tak dodavatel v těchto termínech neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci (zmocnění pro objednatele) a dodavatel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud dodavatel prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem, a to do 10 dnů po tomto prokázání.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví dodavatel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran

- identifikace této smlouvy (název zakázky, číslo smlouvy)

- datum uplatnění a číslo jednací reklamace

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a odstranění vady

- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání

- Převzal-li objednatel v přejímacím řízení skrytou vadu, má právo na dodatečné, bezodkladné a bezplatné odstranění vady dodavatelem nebo na přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom uvědomí dodavatele. Pro odstranění takové vady platí lhůty uvedené výše v odst. 2. tohoto článku.  Jestliže dodavatel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) dát na jeho náklady vady odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

- Vznikne-li vada z důvodů, pro které není objednatel oprávněn dle této smlouvy odmítnout převzetí výsledku realizace zakázky, ručí dodavatel i za tuto vadu a její odstranění provede v termínu stanoveném objednatelem.

- V případě, že dodavatel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup platí ustanovení článku IX. této smlouvy.

- Jestliže vady zjištěné při přejímce díla nebo reklamované vady nebudou v termínech uvedených v čl. VII.2. odstraněny, uhradí dodavatel objednateli za každý den prodlení s odstraněním vady smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhrady škody. V případě, že se jedná o vady, které brání řádnému užívání, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí dodavatel objednateli za každý den prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

##### VIII. Způsob realizace zakázky

- Dodavatel realizuje zakázku na své náklady a na vlastní nebezpečí.

- Před zahájením dodávek a prací předá objednatel dodavateli všechny potřebné písemné a výkresové podklady, pokud tyto nebyly součástí zadávací dokumentace, a to na základě písemné výzvy dodavatele.

- Dodavatel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí výsledku realizace zakázky nezbytné doklady související s předmětem díla.

- Dodavatel uvede po ukončení dodávek a prací všechny plochy dotčené realizací zakázky do původního stavu.

- Dodavatel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků.

- Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění zakázky, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi dodavatelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel současně zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny technickým dozorem investora (dále také jako „TDI“).

- Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy dodavatele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním/montážním deníku a současně o této výzvě dodavatel uvědomí technický dozor investora e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním/montážním deníku. Pokud se při kontrole zjistí, že dodávky a práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím dodavatel.

- Dodavatel je povinen vést stavební/montážní deník. Stavební/montážní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku z této smlouvy, a to po celou dobu provádění zakázky.

- Ve stavebním/montážním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,

- název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,

- název, sídlo, IČ a DIČ dodavatele,

- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.

- seznam dokumentace zakázky včetně veškerých změn a doplňků,

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se zakázky.

- Veškeré listy stavebního/montážního deníku musí být očíslovány.

- Zápisy ve stavebním/montážního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

- Technický dozor objednatele nad realizací zakázky provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem informuje objednatel bez zbytečného odkladu dodavatele a ozřejmí mu rozsah oprávnění této osoby. Dodavatel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech technických záležitostech souvisejících s touto smlouvou a realizací zakázky a případně se řídit pokyny TDI.

- Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět dodavatele.

- Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen dodavateli podle čl. VIII.14, má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

- TDI má právo požadovat na dodavateli, aby z účasti na realizaci zakázky okamžitě vyloučil pracovníka, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na realizaci zakázky bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na realizaci zakázky musí být dodavatelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.

- Provedení technické kontroly nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení zakázky.

- Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.

- Dodavatel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením zakázky a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

- Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

- Objednatel má právo převzít i dodávky a výsledky prací, které vykazují drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí výsledku realizace zakázky. Objednatel není povinen převzít dodávky a výsledky prací vykazující vady a nedodělky bránící užívání.

- Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění zakázky. Pokud místo plnění zakázky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude místo plnění zakázky užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení.

- Dodavatel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, a tento průběžně aktualizovat. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na realizaci dotčené zakázky je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část zakázky vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci zakázky dle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

- Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

- Objednatel si vyhrazuje pro případy, kdy dodavatel bude prokazatelně v prodlení s úhradou prací či dodávek vůči svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů, budou na žádost poddodavatele převedeny splatné částky úhrady dotčené veřejné zakázky přímo poddodavateli. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné relevantní právní předpisy.

##### IX. Předání a převzetí výsledku realizace zakázky

- Dodavatel odevzdá a objednatel přejímá řádně provedený výsledek realizace zakázky (tj. bez vad a nedodělků) uvedené v čl. II. této smlouvy.

- Nedokončenou zakázku nebo její část nebo výsledek realizace zakázky vykazující vady a nedodělky není objednatel povinen převzít.

- Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude výsledek realizace zakázky připraven k převzetí.

- Dodavatel bude aktivně spolupracovat při uvádění výsledku realizace zakázky do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se uvádění do provozu a následného provozu týkají.

- Zkušební provoz, který bude proveden formou garančních zkoušek, bude proveden po zahájení topné sezóny, tj. pravděpodobně v průběhu měsíce října 2017. Během zkušebního provozu bude celé dílo řádně zaregulováno a bude měřením prokázáno dosažení garantovaných hodnot dle technické zprávy. Pokud nebudou při garančním měření garantované hodnoty dosaženy, délka zkušebního provozu se přiměřeně prodlouží. Zkušební provoz bude ukončen po prokázání a dosažení garantovaných hodnot, o čemž bude mezi objednatelem, dodavatelem a provozovatelem sepsán protokol.

- Součástí předávací dokumentace a tedy i předání díla objednateli budou rovněž protokoly o provedených zkouškách (např. tlakové, revize elektro, autorizované měření emisí, osvědčení o zkouškách použitých materiálů), certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na všechna dodaná zařízení, doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení, provozní pokyny dodaných technologických zařízení, stavební/montážní deník, popř. další doklady požadované objednatelem.

- V případě prodlení s dokončením realizace zakázky v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 této smlouvy či při prodlení s uvedením dodaných zařízení do zkušebního provozu v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 1. této smlouvy, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody.

##### X. Další smluvní ujednání

- Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy, nebo z důvodu méně podstatného porušení smlouvy v souladu s touto smlouvou a občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně (tj. té, která smlouvu porušila). K tomuto dni dodavatel ukončí dodávky a práce, učiní opatření nutná k minimalizaci škod a předá dosud provedenou část zakázky a veškerou související dokumentaci objednateli do 10 kalendářních dnů. Dosud provedená část zakázky, která ještě není vlastnictvím objednatele, se stává vlastnictvím objednatele ke dni nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Dodavateli přísluší úhrada za řádně provedenou část zakázky do dne nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

- Co je především považováno za podstatné porušení smlouvy, je označeno přímo v textu této smlouvy a v dalších případech se podstatným porušením smlouvy rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. V případě pochybnosti se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

- Za podstatné porušení smlouvy se rovněž považuje taková jakost dodávky či provedených prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, a také situace, kdy objednatel nesplní své finanční závazky a současně nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

- Dodavatel je povinen v rámci celkové ceny zakázky provést nejpozději do 7 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení výsledku realizace zakázky úplné zaškolení provozního personálu z předpisů pro provoz a údržbu a z ostatních souvisejících předpisů a pořídit o zaškolení obsluhy protokol.

- Objednatel je povinen zajistit svého personálu na školení podle předchozího odstavce a požádat jej o přezkoušení prokazující schopnost obsluhy bezpečně a kvalifikovaně provozovat výsledek realizace zakázky.

- Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 6,5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu dodavatel předložil objednateli před podpisem této smlouvy a tvoří její přílohu. Dodavatel prohlašuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.

##### XI. Závěrečná ustanovení

- Není-li ve smlouvě konkrétní věc řešena, platí pro smluvní vztah především příslušná ustanovení ZZVZ či občanského zákoníku, případně obchodní zvyklosti.

- Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou provést smluvní strany pouze po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě, takto výslovně označeným, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení.

- Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou dodavateli doručovány na adresu uvedenou na první straně této smlouvy. Jestliže dodavatel doručení písemnosti jakkoli zmaří, bude se taková písemnost považovat za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla dodavatele uvedeného v této smlouvě.

- Dodavatel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

- Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Dodavatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Dodavatel je povinen v takovém případě při výkonu auditu spolupůsobit. Dodavatel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

- Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny zakázky ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu dodavatele informovat.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

8.1.Oceněný soupis dodávek a prací

8.2. Harmonogram provádění zakázky

8.3. Pojistná smlouva

| V Trhových Svinech, dne 6.2.2017 |  | V Praze, dne 8.2.2017 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za dodavatele: |
| Jiří Štojdl |  | Marie Konětopská |

jednatel společnosti					jednatelka společnosti

Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny

Jiří Štojdl, jednatel a ředitel společnosti