SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I.

# Smluvní strany

1. Objednatel:    Služby Blansko, s.r.o.

Nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko

zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Charvátem, MSc, MBA

IČ: 65277333

DIČ: CZ 65277333

Telefon: 516428912

2. Zhotovitel:      STAPRO - Skřipský s.r.o.

Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice

zastoupená jednatelem: Ing. Petrem Skřipským

IČ: 02001152

DIČ: CZ 02001152

Telefon: 516454077, M: 602564089

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 260450331/0300

II.

# Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace stavby "OPRAVA TRIBUNY NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI - BLANSKO, ÚDOLNÍ", pro stavební řízení, realizaci stavby, včetně podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavby, autorského dozoru, inženýrské činnosti zahrnující projednání dokumentace u orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a případně vypracování žádosti pro Stavební úřad v Blansku.

III.

Termín plnění

Projektová dokumentace stavby v rozsahu dle čl. II. Předmětu smlouvy, bude předána objednateli do   28. 4. 2017.

IV.

Cena za zhotovení díla

Cena za projektovou dokumentaci stavby a inženýrskou činnost je stanovena dohodou, na základě kalkulace dle ceníku projektových prací a inženýrské činnosti UNIKA a činí 127.000,- Kč + DPH.

V.

Platební podmínky

Objednatel zaplatí zhotoviteli na jeho účet fakturovanou dohodnutou cenu za projektovou dokumentaci stavby po vydání stavebního povolení, do 14 dnů ode dne vystavení faktury.

V případě prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

VI.

# Práva a povinnosti

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo dle platných norem a předpisů a dle požadavků objednatele.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které brání, případně znemožňují, provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit danou skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.

Do dosažení nové dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

3. Objednatel zajistí vstup pracovníků do prostoru dotčených výstavbou z důvodu zaměření a získání nutných informací.

4. Objednatel je povinen předat řádně a včas veškeré technické podklady zhotoviteli.

5. Případné škody způsobené vadou projektu budou hrazeny z  pojištění odpovědnosti za škody „Projektová činnost v investiční výstavbě“, které má firma smluvně uzavřeno u ČSOB Pojišťovny a.s., člena holdingu ČSOB, na částku 5.000.000,- Kč.

VI.

# Práva a povinnosti

1. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle platných předpisů a dle požadavků objednatele.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění autorského dozoru skryté překážky, které brání, případně znemožňují, provedení autorského dozoru dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit danou skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu.

3. Objednatel zajistí vstup pracovníků provádějících autorský dozor do prostorů dotčených výstavbou z důvodu kontroly a získání nutných informací.

4. Objednatel je povinen předat řádně a včas osobám provádějícím autorský dozor veškeré potřebné technické podklady.

VII.

Jiná ujednání

1.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouvou nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 1x pro objednatele a 1x pro zhotovitele a lze ji měnit pouze písemnými a vzájemně odsouhlasenými dodatky, které mohou vystavit obě smluvní strany.

Datum podepsání smlouvy: 13. 2. 2017

.........................................................                             .............................................................

Objednatel:                                                                             Zhotovitel:

Služby Blansko, s.r.o.                                                        STAPRO - Skřipský s.r.o.