Dodatek č. 1 ke Smlouvě o renovaci podlah

- Smluvní strany

Kupující:         Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Sídlo: 	           Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk

IČO: 	           47274603

Zastoupené:  Mgr. Lenkou Laubrovou, ředitelkou školy

Prodávající:    Petr Bertl

Sídlo:

IČO:                87173433

- Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny z důvodu víceprací stanovené ve Smlouvě o renovaci podlah ze dne 4.11.2020.  Při renovaci podlahy v opravované třídě je zapotřebí dodat a namontovat 10bm soklové lišty navíc z důvodu větší nerovnosti podlahy. Celková smluvní cena bude navýšena o 1400,-bez DPH tj. 1694,- s DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Ostatní ujednání

- Odpovědnost za uveřejnění dodatku v Registru smluv přebírá kupující strana.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Rumburku dne:  13.11.2020

……………………………………………                                                                         ………………………………………..

kupující                                                                                                             prodávající