SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 1746 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (zkr. „NZM“)

státní příspěvková organizace

se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 	750 75 741

DIČ: 	CZ75075741

zastoupený: 	xxx

oprávněný jednat ve věci naplňování smlouvy: 	xxx

xxx

oprávnění jednat ve věci technických:	xxx

xxx

bankovní spojení: 	xxx

č. ú.: 	xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

se sídlem: 	Bělehradská 1999/70, 120 00 Praha 2

IČO: 	453 08 616

DIČ: 	CZ45308616

zastoupený: 	xxx

oprávněný jednat ve věci smlouvy: 	xxx

oprávněný jednat ve věcech technických: 	xxx

e-mail: 	xxx

bankovní spojení: 	xxx

č.ú.: 	xxx

zapsaný:	v OR vedeném KS v Praze, oddíl C, vložka 9386

(dále také jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

Objednatel a zhotovitel na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 1. 2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele jako kvalifikované osoby pro přípravu a projektování staveb provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, dle platných právních předpisů a pokynů objednatele, blíže stanovené v odstavci 2 (předmět díla) a odstavci 3 (specifikace předmětu díla) tohoto článku v rámci akce:

„Čáslav – hala K – aktualizace PD a úprava rozpočtu“,

registrační číslo projektu: 	Čáslav – hala K

(dále jen „dílo“).

- Předmětem díla je:

  - úprava projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (dále také jen „DPS“ nebo „dokumentace“)

  - inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání stavebního povolení

  - vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby a spolupráce při zadání VZ na dodavatele stavby

  - činnost a služba autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže specifikované v odstavci 3 tohoto článku

- Specifikace předmětu smlouvy:

Úpravy projektové dokumentace a položkového rozpočtu, zajištění stavebního povolení a autorského dozoru:

  - Dodání upravené projektové dokumentace haly K, která řeší celkovou rekonstrukci a zateplení haly K za účelem vybudování depozitáře pro podsbírky NZM.

  - Projektová dokumentace bude obsahovat především:

    - Stavebně architektonickou část, která řeší celkovou rekonstrukci a zateplení haly K

    - Technologickou část (TZB: elektro, elektronické požární signalizace {EPS}, požárně bezpečnostní řešení {PBŘ})

  - Aktualizace rozpočtu bude dodána ve formě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového stavebního rozpočtu (dále také jako „stavební rozpočet“) k cenové úrovni podzim/zima 2016. Stavební rozpočet bude dodán ve formátu „.xls“ s potvrzením autorizovaného projektanta.

  - Aktualizovaná projektová dokumentace rekonstrukce haly K bude zkompletována a dodána ve formě tištěné v 6 vyhotoveních a v elektronické ve zdrojovém formátu, tj. soubory budou ve formátu „.pdf“, textové části ve formátu „.doc“ či „.rtf“ a výkresové ve formátu „.DWG“. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.

  - Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost směřující k vydání stavebního povolení, včetně zajištění veškerých nutných stanovisek dotčených orgánů podmiňující získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel zajistí i veškeré činnosti související s vlastní organizací stavebního řízení včetně místních šetření.

  - Upravená projektová dokumentace pro provedení stavby a upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

  - Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zahrnuje zejména

    - účast projektanta stavební části a částí odborných profesí na kontrolních dnech na základě vyzvání investora, předp. 1x za 2 týdny; podpis zápisů z kontrolního dne a plnění úkolů z tohoto zápisu vyplývajících

    - kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací a s ohledem na podmínky určené stavebním povolením

    - poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace

    - účast na přejímacích řízeních, tj. zejm. předání a převzetí staveniště, přejímací řízení dílčích částí stavby a kolaudace stavby, účast při zkušebním provozu, bude-li prováděn

    - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

    - vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci

    - posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, resp. zhotovitelem stavby

    - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

    - provádění změn DPS, včetně vyhotovení výkresů, související s případnými změnami stavby

- Dokumentace pro provedení stavby bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

- Spolupráce při zadání VZ na dodavatele stavby se rozumí poskytnutí odborných konzultací spočívajících:

v návaznosti na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, týkající se zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby (dále také jen „veřejná zakázka“). S ohledem na zákonné lhůty pro podání dodatečných informací bude zhotovitel povinen zpracovat a zaslat objednateli návrhy jednotlivých odpovědí, včetně případných změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími podmínkami je pro účely této smlouvy rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve lhůtě 48 hodin od okamžiku jejich doručení zhotoviteli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu odpovědí bude i příslušná úprava zadávacích podmínek. Zhotovitel bude rovněž povinen mít k dispozici aktuální verzi projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zohledňující rozhodnutí objednatele jako zadavatele veřejné zakázky o změně zadávacích podmínek v návaznosti na poskytnuté dodatečné informace (všechny dodatečné informace budou objednatelem zveřejněny na profilu zadavatele) a na požádání, nejpozději do 24 hodin, zadavateli tyto dokumenty předložit

- Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření plnění této smlouvy, které nebude v souladu s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec této smlouvy byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- Zhotovitel je dále povinen realizovat i ty aktivity, které nejsou ve smlouvě obsaženy, a zhotovitel jako odborník o nich věděl či měl vědět. Veškeré aktivity zhotovitele musí směřovat k úspěšné realizaci předmětu zakázky.

III.

ODMĚNA

- Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.

Celková odměna činí 181 500,- Kč (slovy stoosmdesátjednatisícpětset korun českých) bez DPH

a je členěna následovně:

  - úprava projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby:

115 000,- Kč bez DPH

  - inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání stavebního povolení:

16 500,- Kč bez DPH

  - vypracování podkladů (výkazy výměr) pro vyhledání dodavatele stavby a spolupráce při zadání VZ na dodavatele stavby

26 800,- Kč bez DPH

  - činnosti a služby autorského dozoru dle skutečného počtu hodin (580 Kč bez DPH za 1 hodinu) a v maximální výši 40 hod:

23 200,- Kč bez DPH

- K výše uvedené odměně bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle čl. II této smlouvy a zisk zhotovitele.

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Zahájení prací v den následující po podpisu této smlouvy.

- Vypracovaná kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (Stavebně architektonická, technologická a ekonomická část) bude objednateli předána nejpozději do 13. 3. 2017, a to včetně zajištění souvisejících inženýrských činností,

- Po předání dokumentace objednateli na základě předávacího protokolu, zhotovitel bezodkladně podá žádost o stavební povolení a zajistí související inženýrské činnosti. Převzetí kompletního díla se rozumí nabytí právní moci vydaného stavebního povolení a dodáním objednateli uvedeného dokumentu s razítkem stavebního úřadu o nabytí právní moci.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocně vydaného stavebního povolení nejpozději do 31. 05. 2017.

- Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, tj. od zahájení stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem, příp. potřeby i v průběhu kolaudačního řízení.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem plnění po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku, a to vždy v odpovídající fázi zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; bližší vymezení je uvedeno v čl. II odst. 5 této smlouvy

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Dohodnutou odměnu dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu o předání kompletní projektové dokumentace ve zdrojové podobě a v tištěné verzi.  Tento předávací protokol bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu.

- Dohodnutou odměnu dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a dále na základě dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení potvrzeného razítkem stavebního úřadu.

- Dohodnutou odměnu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a po podepsání smlouvy s vítězným uchazečem VZ na dodavatele stavby.

- Dohodnutá odměna dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy bude účtována vždy za 3 uplynulé měsíce dle skutečného rozsahu odsouhlaseného objednatelem, přičemž cena za autorský dozor činí 580 Kč bez DPH za 1 hodinu. Náklady za dopravu jsou obsaženy v hodinové sazbě.

- Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 40 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli.

- Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

- Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající dohodnuté odměně dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

- Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Každý daňový doklad - faktura zhotovitele bude označen číslem projektu.

- Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VI.

SMLUVNÍ SANKCE

- Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

  - za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 2 písm. a) této smlouvy, a to ve výši 
0,1 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy za každý i započatý den prodlení,

  - za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 2 písm. b) této smlouvy, a to ve výši 
0,1 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy za každý i započatý den prodlení,

  - za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 2 písm. c) této smlouvy, a to ve výši 
0,1 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy za každý i započatý den prodlení,

  - za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 2 písm. d) této smlouvy, a to ve výši 
0,1 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy za každý i započatý den prodlení

  - za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII odst. 6, a to ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti,

  - za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 50.000,- Kč.

- Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním realizace dokumentace vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jakákoli sankce (včetně odebrání dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů zcela či zčásti ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto škody objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně objednatelem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinnosti zhotovitele.

- Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

- V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu odměny.

- Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. Strany se výslovně dohodly, že uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli jakoukoliv újmy, tedy že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na vztahy stran neuplatní.

VII.

PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

- Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění předmětu plnění této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu plnění této smlouvy a předmět plnění této smlouvy prováděl řádným způsobem. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.

- Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele.

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení.

- Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- Plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy je provedeno řádným dokončením a předáním projektové dokumentace a dodáním dalších služeb dle předmětu smlouvy a na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu pro každou část předmětu smlouvy.

- O předání a převzetí plnění, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol.

- Objednatel je oprávněn předávané plnění, resp. jeho část převzít, i v případě, že plnění vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí plnění vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

- V případě, že objednatel plnění, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí plnění.

- Plnění, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol

IX.

ZÁRUKA

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání, a za vady plnění, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).

- Zhotovitel poskytuje na plnění jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 60 kalendářních měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli.

- Záruční lhůta počíná běžet dnem předání plnění dle čl. VIII této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady.

- Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

- Za vadu plnění se považuje mimo jiné nesoulad plnění, resp. jeho části s právními předpisy a normami platnými ke dni předání takového plnění objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují získání platného stavebního povolení.

X.

VYŠŠÍ MOC

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XI.

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

- Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení 
§ 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku (právo objednatele od této smlouvy odstoupit tímto není dotčeno).

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit na rámec úpravy dle platných právních předpisů z následujících důvodů:

  - plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

  - v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

- V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

- Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část odměny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené plnění převzít

- Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy.

XII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Cena licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této smlouvy.

- Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

- Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2022, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2022 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- Doručení zásilky dle této smlouvy se má za provedené nejpozději desátým dnem po odeslání doporučené zásilky druhé smluvní straně na adresu uvedenou shora v čl. I., nedojde-li k doručení zásilky dříve. Odstoupení od této smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

- Objednatel může rozhodnout, že ve věci této smlouvy za něj budou jednat jiné osoby, než jsou uvedeny shora v čl. I. Toto rozhodnutí je pro zhotovitele závazné okamžikem jeho doručení či prokazatelného sdělení zhotoviteli.

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

- Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti.

- Zhotovitel tímto bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. zveřejněna v registru smluv.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

| V Praze dne …………… 2017 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (objednatel) | V Praze dne ………………. 2017 ……………………….………………………… Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. (zhotovitel) |
| --- | --- |