## Statutární město Karlovy Vary

a

Inplan CZ s.r.o.

D O D A T E K  č. 2

Smlouvy o dílo

č. objednatele: 2012-00040-ORI

ze dne 25.6.2012

### KARLOVY  VARY 2017

Dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních:   	   Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

- INPLAN CZ s.r.o.

- se sídlem: Majakovského 707/29, PSČ: 360 05 Karlovy Vary

- IČ: 	29116040

- DIČ: 	CZ29116040

bankovní spojení: č.ú.: 43-9040940217/0100, vedený u KB Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních:   	  Ing. Petrem Králem – jednatelem společnosti

zastoupeno ve věcech technických:  Ing. Otou Řezankou – jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů,

dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U  č.  2

S M L O U V Y  O  D Í L O

č. objednatele: 2012-00040-ORI

ze dne 25.6.2012

A.

Smluvní strany  se  v souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 17.7. smlouvy o dílo uzavřené dne 25.6.2012 dohodly tak, že původní znění čl. III, odst. 3.1. a 3.2. se ruší a nahrazuje novým následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit dílo a protokolárně jej předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

(i)   zpracování hrubopisu projektové dokumentace pro stavební povolení DSP do 15.3.2017

(ii)  zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení DSP do 15.6.2017

(iii) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci

stavebního povolení.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2012 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé

vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho

obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl

uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem

svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Kopie žádosti zhotovitele o prodloužení termínů plnění

Příloha č.2:  Výpis z usnesení  Rady města Karlovy Vary ze dne 10.1.2017

V Karlových Varech, dne 16.1.2017

_____________________________			           _______________________________

Statutární město Karlovy Vary				            Ing. Petr Král

jednající Ing. Petrem Kulhánkem 			                          jednatel společnosti

primátorem města					            INPLAN CZ s.r.o.