SMLOUVA O DÍLO č. 110816/PRE

Číslo objednatele: Sml. 2016-008-Ku

1. Smluvní strany

1.1	Zhotovitel		: CENTRIVIT, spol. s r.o.

Urxova 9

186 00  Praha 8

Zastoupený		: Ing. Josef Kutil (jednatel společnosti) ve věcech

smluvních i technických

IČ			: 45786721

DIČ			: CZ45786721

1.2	Objednatel		: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/23

750 02 Přerov I - Město

Zastoupený		: Ing. Miroslav Dundálek – ředitel společnosti

ve věcech smluvních

Ing. Jindřich Mrva

ve věcech technických

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

2. Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je provedení generální opravy tohoto zařízení:

1 ks rotoru zahušťovací odstředivky Bird Humboldt, typ BSC 3054 SDC1, výrobní číslo 6180, instalované na ČOV Přerov. Součástí opravy je demontáž zařízení, doprava rotoru odstředivky do výrobního závodu a zpět, následná montáž zařízení a uvedení do provozu.

3. Termín plnění

3.1	Harmonogram realizace předmětu smlouvy dle bodu 2.1:

Demontáž zařízení do 07.09.2016

Diagnostika rozsahu GO rotoru a stanovení finální ceny do 30.9.2016

Provedení GO rotoru včetně zpětné montáže a uvedení do provozu do 30.11.2016

4. Závazky zhotovitele

4.1	Veškeré náležitosti související s opravami zajistí zhotovitel.

4.2	Zhotovitel bude dodržovat předpisy na BOZ, PO, provozní a hygienické předpisy platné na ČOV Přerov.

4.3	Zhotovitel bude všechny své pracovní výkony v areálu ČOV Přerov koordinovat s objednatelem. Rovněž tak všechny termíny demontáže a montáže v areálu ČOV Přerov budou předem dojednány s objednatelem.

5. Závazky objednatele

5.1	Objednatel se zavazuje za provedení díla uhradit dohodnutou cenu dle bodu 8.1 této smlouvy.

  - Objednatel zajistí předání zařízení dle bodu 2.1 k demontáži k datu udělení zakázky. Pokud nebude objednatel z provozních důvodů schopen umožnit demontáž či montáž, sepíše se o této situaci záznam, kde bude stanoven náhradní termín.

6. Dodání díla

  - Dílo bude splněno uvedením do provozu a převzetím předmětného opraveného zařízení ve formě oběma stranami potvrzeného předávacího protokolu. Převzetí bude předcházet min. třídenní ( 36 hodinový )provoz, včetně dosažení běžných provozních parametrů odstředivky. Objednatel bude zhotovitelem k převzetí vyzván 2 dny předem.

7. Rozsah díla

  - demontáž kompletního rotoru, doprava do výrobního závodu, provedení diagnostiky pro stanovení rozsahu generální opravy rotoru, provedení GO, doprava rotoru zpět na ČOV Přerov – Henčlov, zpětná montáž opraveného zařízení a uvedení do provozu.

  - Přesný rozsah a cena generální opravy budou stanoveny po provedení diagnostiky ve výrobním závodu. Podrobná specifikace rozsahu generální opravy rotoru a přesná cena budou řešeny dodatkem této Smlouvy o dílo.

8. Cena díla

8.1	Cena díla je stanovena odhadem. Přesná cena bude řešena dodatkem Smlouvy o dílo po provedení diagnostiky ve výrobním závodu.

Odhadní cena za generální opravu 1 ks rotoru zahušťovací odstředivky typu BSC 3054 SDC1 dle bodu 2.1 a v rozsahu dle bodů 7.1 činí včetně dopravy rotoru do výrobního závodu a zpět bez DPH 1.500.000,00 Kč.

9. Platební podmínky

9.1	Do 2 dnů po převzetí opraveného rotoru ve formě předávacího protokolu potvrzeného zástupci obou smluvních stran bude vystavena faktura dle bodu 8.1 včetně DPH.

9.2	Faktura musí být doručena na adresu objednatele (dle bodu 1.2).

9.3	Výše uvedené faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejich obdržení objednatelem.

10. Záruka

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedenou opravu v trvání 12 měsíců. Tato doba počíná dnem potvrzení předávacího protokolu (dle bodu 6). Záruka se vztahuje na bezchybnou mechanickou funkci opravených částí odstředivky.

  - Zhotovitel odpovídá za škody na majetku objednatele od dne převzetí zařízení k demontáži do dne potvrzení předávacího protokolu. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění závad a jejich případných následků.

11. Platnost a účinnost smlouvy

11.1	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12. Všeobecná a závěrečná ustanovení

12.1	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.2	Všechny rozpory plynoucí z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní vzniklé budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny soudem se sídlem v Praze.

13. Podpisy smluvních stran

| Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| --- | --- |
| ........................................... | ........................................... |
| Ing. Josef Kutil | Ing. Miroslav Dundálek |

V Praze dne  16.8.2016					V Přerově 18.8.2016