### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil

### na provedení díla

„Pekární ulice – oprava hradební zdi“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil | Org: provoz |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: | 585 513 335, | filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: | 588 488 690, | vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 710, | jan.zedek@olomouc.eu |
| - technický dozor stavebníka (TDS): |
| Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 718, | tereza.kocianova@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | Středomoravské stavby s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Svépomoc I 2012/51 75002 Přerov I - Město |
| IČ: | 49689053 |  |  |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. | C 21970 |
| Zastoupen: |  |
| Rudolf Šramek, jednatel |
| tel.: |  |  |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| tel.: |  |  |
| - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |
| tel.: |  |  |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| tel.: |  |  |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/000718/2016/Fil ze dne 17. 3. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

- Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 8 a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO/PS | Název stavebního objektu/provozního souboru | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS 01 | Oprava hradební zdi | 1 797 635,32 | -504 722,05 | ZL 1 ZL 2 ZL 3 ZL 4 ZL 8 | 476 503,92 | ZL 1 ZL 2 ZL 4 ZL 5 ZL 6 ZL 7 ZL 8 ZL 9 | 1 769 417,19 |
| PS 02.1 | Náhradní výsadba | 38 153,71 Kč |  |  |  |  | 38 153,71 Kč |
| PS 02.3 | Založení trávníku | 17 847,75 |  |  |  |  | 17 847,75 |
| PS 02.4 | Kácení technické | 15 134,41 |  |  |  |  | 15 134,41 |
| PS 03 | Zajištění kabelu | 5 478,00 |  |  |  |  | 5 478,00 |
| PS 04 | Oprava VO | 6 445,00 |  |  |  |  | 6 445,00 |
| SO 100.1 | Vedlejší a ostatní náklady | 64 644,00 | -1 500,00 | ZL 8 |  |  | 63 144,00 |
| Cena celkem | 1 945 338,19 | -506 222,05 |  | 476 503,92 |  | 1 915 620,06 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 402 280,21 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 2 317 900,27 |

- Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Pekární ulice- oprava hradební zdi“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: 29. 7. 2016 | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Rudolf Šramek jednatel Středomoravské stavby s.r.o. |