Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené xxxxxxxxxxx xxxxxxx, starostou

bankovní účet číslo: 	xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: 	xxxxxxx xxxxxxx

IČO: 886 48 176

se sídlem xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx

není plátce DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Svitavy

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 14.5.2018 Příkazní smlouvu ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, když daná smlouva byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 15.5.2018. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 22.4.2020.

B.

Během výkonu činnosti dle Příkazní smlouvy došlo k tomu, že z důvodů nezaviněných příkazníkem a nepředpokládaných příkazcem se doba provádění díla dle smlouvy o dílo prodloužila o další 3,7 měsíce. Nyní je termín pro provedení díla sjednán do 6.4.2021.

Z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a)	stávající znění bodu 5.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„5.1.	Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy v celkové výši 947 892,- Kč.“

b) stávající znění bodu 6.1. Příkazní smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„6.1.	Odměnu dohodnutou v bodě 5.1. této smlouvy bude příkazce hradit na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

    - část odměny bude placena ve 23 pravidelných měsíčních splátkách ve výši 37 200,- Kč.

Faktura na danou splátku bude vystavena vždy ke konci kalendářního měsíce, počínaje kalendářním měsícem, v němž zhotovitel začne provádět dílo dle smlouvy o dílo.

    - zbývající částka 92 292,- Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené ke dni odstranění poslední vady či nedodělku uvedených v předávacím protokolu o předání díla; v případě, že bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude daná faktura vystavena ke dni předání díla.

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.11.2020.

Ve Svitavách dne 18.11.2020

Za příkazce:		Příkazník:

…………………….…………………	…………………….…………………

Xxxxxxx xxxxxxxxxx	xxxxxxxx xxxxxxx

starosta města Svitavy