Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/000358/2016/Zub |
| --- | --- |
| A Název akce: Holická – Sladkovského, cyklostezka | Org: 25734 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl |
|  | tel.: e- mail: |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | tel. e-mail: |
|  | tel.: |  | e- mail: |
|  | tel: e-mail: |

| 2. Zhotovitel: | Ateliér DPK, s r.o. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Šumavská 416/15, 602 00 Brno |
| IČ: 25348817 | DIČ: |  |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném |
| pod sp. zn. |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Petr Soldán, jednatel společnosti |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ČKAIT ……..) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení:. |
| č. účtu: |

##### II.

Smluvní strany dne 8.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo a smlouvu příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, č. objednatele OI-PR/SOD/000358/2016/Zub, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2016, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2018 a dodatku č.3 ze dne 18.12.2018 (dále jen smlouva).

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 4 jsou nepředvídatelné okolnosti na straně objednatele, vzniklé při projednávání majetkoprávních vztahů v území. Objednatel po rozsáhlých jednáních s majiteli soukromých pozemků parcelních čísel 567/3, 568/2, 582/2 a 578/3 katastrální území Hodolany, nebyl schopen získat souhlas se stavbou na těchto pozemcích. S ohledem na tento majetkoprávní problém vyzval objednatel zhotovitele k úpravě navrženého uličního profilu v délce 300m trasy.  Tato změna si vyžádá zejména úpravu vedení komunikace, dopracování části dešťové kanalizace, úpravu trasy veřejného osvětlení s přeložkou vysokého napětí a revizi sadových úprav. V souvislosti těchto úprav je nutné aktualizovat inženýrskou činnost.

V souvislosti s nutnou úpravou projektu se mění ujednání článku IV. Termín plnění bod 1 tak, že tento nově zní:

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: 28.5.2021

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

bez inženýrské činnosti  	do 31.12.2020

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR

vč. dokladové části, propočtu 	do 31.3.2021 nebo do tří měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků 1926/1 (souhlas vlastníka vlečky nutný pro projednání s Drážním úřadem)

Přičemž lhůta plnění této části může být objednatelem přiměřeně prodloužena o dobu rovnající se době zvýšené časové náročnosti na vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců a to s ohledem na vyšší moc, zejména pak omezení provozu některých institucí vyjadřujících se k dokumentaci.

Podání žádosti o umístění stavby – do dvou měsíců od získání souhlasu vlastníků dotčených pozemků

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. Cena a platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní:

Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a, Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části

| Cena za část a, bez DPH: | 280.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část a, | 58.800 Kč |
| Cena za část a, - veřejné osvětlení, bez DPH: | 25.000 Kč |
| DPH za část a, - veřejné osvětlení | 5.250 Kč |
| Cena za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, bez DPH: | 159.000 Kč |
| DPH za část a, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 33.390 Kč |
| Cena za část a - úprava uličního profilu, bez DPH: | 50.000 Kč |
| DPH za část a - úprava uličního profilu | 10.500 Kč |
| Cena za část a, - úprava uličního profilu, veřejné osvětlení, bez DPH: | 9.000 Kč |
| DPH za část a, - úprava uličního profilu, veřejné osvětlení | 1.890 Kč |
| Cena za část a, - úprava uličního profilu, dešťová kanalizace, bez DPH: | 71.000 Kč |
| DPH za část a, - úprava uličního profilu, dešťová kanalizace | 14.910 Kč |
| Cena za část a, s DPH | 718.740 Kč |

b, Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR

| Cena za část b, bez DPH: | 55.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH za část b, | 11.550 Kč |
| Cena za část b - veřejné osvětlení, bez DPH: | 15.000 Kč |
| DPH za část b - veřejné osvětlení | 3.150 Kč |
| Cena za část b - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, bez DPH: | 15.000 Kč |
| DPH za část b, - rekonstrukce vodovodu a kanalizace | 3.150 Kč |
| Cena za část b - úprava uličního profilu, bez DPH: | 35.000 Kč |
| DPH za část b - úprava uličního profilu, | 7.350 Kč |
| Cena za část b, s DPH | 145.200 Kč |

Celková cena díla za části a, a b,:

| Cena celkem, bez DPH: | 714.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH | 149.940 Kč |
| Cena za část b, s DPH | 863.940 Kč |

Z toho navýšení dle tohoto dodatku č. 4 činí:

| Navýšení za část a, bez DPH: | 130.000 Kč |
| --- | --- |
| Navýšení za část b, bez DPH: | 35.000 Kč |
| Navýšení celkem bez DPH: | 165.000 Kč |
| DPH za navýšení | 34.650 Kč |
| Navýšení celkem včetně DPH | 199.650 Kč |

# Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

# Tento dodatek se uzavírá na dobu účinnosti smlouvy. Zánik dodatku se řídí ustanoveními o zániku smlouvy.

# Po skončení účinnosti smlouvy nebo dodatku je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy, nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak.

# Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana

# Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku i smlouvy může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek a smlouva budou statutárním městem Olomouc uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

# Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

| V Olomouci dne: 16.11.2020 | V Brně dne: 6.11.2020 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora SMOl | Ing. Petr Soldán Jednatel společnosti |