D O D A T E K č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0100/2018/OI

(dále jen ,,smlouva o dílo“)

- Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

(dále jen „Objednatel“)

a

- Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: 			Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:                    		402 33 308

DIČ: 			CZ402 33 308

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: 		Vilémem Řáhou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“

- Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku č. 3 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na zvýšení celkové ceny a prodloužení termín dokončení díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

- Obsah dodatku

Tento dodatek č. 3 upravuje článek II. odst. 2.1. a článek IV. odst 4.1. smlouvy o dílo a předchozích dodatků následovně:

V článku II odst. 2.1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

Cena dle původní SoD bez DPH: 					   35 670 750,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 					+      696 468,57 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 					+   1 290 433,30 Kč

Cena dle dodatku č.3 bez DPH:						+     690 662,71 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 						   38 348 314,58 Kč

(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)

V článku IV odst. 4.1. nově zní:

4.1.	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v termínech:

Lhůta na realizaci stavby je počítána v souladu s dodatkem č. 2 od 29.9.2020, tedy dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby bude do	27.11.2020

Závaznost termínu dokončení je podmíněna vhodnými klimatickými podmínkami pro pokládku hutněných asfaltových směsí.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

  - Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.10/436/20 ze dne 12.10.2020.

  - Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

V Teplicích dne ……………………….	                              V Aši dne …………………

____________________________________ 	 	_________________________________

Za zhotovitele				        Za objednatele

Vilém Řáha			 	  Mgr. Dalibor Blažek

jednatel 			    		    starosta města Aš