CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661

DODATEK Č. 2

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. SML 134/011/2017

(dále jen „dodatek“)

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

IČO:			75075741

se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: 		xxx

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

xxx

kontaktní osoby ve věcech technických:

xxx

bankovní spojení: 	xxx

číslo účtu: 		xxx

(dále jen "příkazce")

a

SVI AJAK service s. r. o.

Se sídlem: 		Palackého třída 283, 288 02 Nymburk

IČO: 			27447014

DIČ: 			CZ27447014

Zastoupený: 		xxx

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 		xxx

e-mail:			xxx

(dále jen "příkazník")

(příkazce a příkazník společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 20. 6. 2017 uzavřely v souladu s ustanovením §2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) příkazní smlouvu č. SML 134/011/2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2019 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě.

Čl. II.

Doplňující a změnová ustanovení

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5. Smlouvy se smluvní strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění (dále jen ZZVZ) a z důvodu prodloužení realizace projektu IROP Čáslav – provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi se přiměřeně prodlužuje předpokládaná doba plnění předmětu Smlouvy o posunutí ukončení 7. etapy a nově o 8. etapu, a to následně:

- termín 7. etapy se upravuje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020,

- 8. etapa bude od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021,

celkové ukončení realizace projektu je posunuto na 31. 5. 2021.

- Na základě výše uvedeného dochází k přerušení plnění Příkazníka od 1. 12. 2020 do 31. 05. 2021. V uvedeném období si služby zajistí Příkazce samostatně. Příkazník pak poskytne služby pro závěrečné vyhodnocení akcí dle předmětné příkazní smlouvy.

- Příkazník nenese zodpovědnost za vzniklé škody, včetně případných krácení nebo nevyplacení dotace nebo jiných sankcí, za období, kdy je přerušeno plnění Příkazníka dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku. Plnění příkazníka je řádně poskytnuté a Příkazník má nárok na odměnu dle příkazní smlouvy v plné výši i v případě, že dojde ke krácení nebo nevyplacení dotace nebo jiným sankcím z důvodů vzniklých v období, kdy je přerušeno plnění Příkazníka dle příkazní smlouvy a tohoto dodatku. Příkazce poskytne Příkazníkovi veškeré podklady k ŽoP (žádostem o platbu) a monitorovacím zprávám, které si zpracuje samostatně ve smyslu odst. 2 tohoto článku jako podklad pro závěrečné vyhodnocení akcí realizovaných v rámci tohoto Projektu. Příkazník si zkontroluje dodané podklady a v případě neúplnosti nebo nedostatečných dokumentů si vyžádá ve lhůtě do 14 dnů od dodání podkladů od Příkazce dodatečné podklady nebo jejich opravu.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní, tímto dodatkem výslovně nezměněná ustanovení Smlouvy (vč. případných příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek v registru smluv uveřejní příkazce.

- Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro příkazce a jedno pro příkazníka.

- Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

| V Praze dne __. __. 2020 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (příkazce) | V Praze, dne __.__.2020 ……………………….………………………… SVI AJAK services s.r.o. (příkazník) |
| --- | --- |