### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### na provedení díla

„Hřbitov na Sv. Kopečku – zděné oplocení“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: |
| --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
|  | tř. Míru 104 |  |
|  | 779 00 Olomouc |  |
|  | IČ: 005 34 943 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Evžen Horáček, ředitel Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace |  |  |
| tel.: | 585 413 703 | hrbitovy@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: XXXXXXXXXX |  |  |

| 2. Zhotovitel: | Hönig Pavel XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 15394166 |  |  | DIČ: | CZ6210280659 |
|  | Zapsán v živnostenském rejstříku 33792/2015/Šm |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | Hönig Pavel |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXXXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |
|  | ## Hönig Pavel |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXXXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: XXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 5. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prací (víceprací).

# Znění dodatku

- Čl. V. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo ve znění:

„Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
737 291,82 Kč bez DPH, tj. 892 123,10 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění za text:

„Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
669 559,77 Kč bez DPH, tj. 810 167,32 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka, ze které vyplývá změna ceny díla.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| V Olomouci, dne: 01.02.2017 | V Olomouci, dne: 01.02.2017 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Ing. Evžen Horáček ředitel Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace | ............................................. Hönig Pavel |