dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 12. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 090 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092 |
| - jednat ve věcech technických: | Václav Ondrůj – tel.: 602 551 088 email: vaclav.ondruj@as-po.cz |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | VV TOP s.r.o. Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125 |
| Zastoupený: | Ctiborem Pokorným |
| Sídlo: | Podolská 1739/38, Brno 628 00 |
| IČ, DIČ: | 49977202 / CZ49977202 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | FIO banka Brno 2800357402/2010 ak5bfg8 |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ctibor Pokorný |
| - jednat ve věcech technických: | Ctibor Pokorný |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce vodovodní přípojky a vybudování vodoměrné šachty a hydrantu v logistickém areálu AS-PO v Novém Jičíně“.

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva  takto:

- V čl. II. (Termín a místo plnění) se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění: 		30. 4. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Žádost zhotovitele

V Praze dne:                       	   V Brně dne:

____________________________________	         _____________________________

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace	               VV TOP s.r.o.

Ing. Martin Lehký			              	Ctibor Pokorný

ředitel     					      jednatel