Dodatek č.4

smlouvy o dílo na realizaci akce Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO“  uzavřené dne 18.7.2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo 	Opava, Holasická 1632/57A, PSČ 747 05

IČO:	25606468

DIČ:	CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku: 	vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena dle dodatku č.3 bez DPH	99 855 650,11 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 4	- 3 064 720,49‬ Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 4	901 518,60 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 4	97 692 448,22 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti s odečtením méněprací a se zadáním dodatečných prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu 
s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.4 je Změnový list č.3 ze dne 9.11.2020.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	20.11.2020					v Opavě dne  12.11.2020

Ing. Jiří Tkáč							xxx

generální ředitel