SMLOUVA O DÍLO

Tato smlouva o dílo (dále jen „**smlouva**“) je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:

**Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911**

se sídlem: Lipí 1911, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČO: 14891247

jehož jménem jedná: PhDr. Roman Liška MBA – ředitel školy

Bankovní spojení: 19-3960330297/0100

(dále jen „**objednatel**“ )

a

**Elektroinstalace**

**Jedelský a Kuběnka**

se sídlem : Dobratická 522, 199 00 Praha - Letňany

IČ : 74520687

DIČ: CZ8601196241

Bankovní spojení: 1288771035/3030

(dále jen „**zhotovitel**“ )

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “**strany”** nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “**strana**”)

Základní ustanovení

## Předmětem této smlouvy je závazek stran, spočívající v tom, že:

a) zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví dílo; a

b) objednatel dílo převezme a zaplatí za něj zhotoviteli cenu díla;

to vše v souladu s touto smlouvou

# Dílo

## Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

##  a) demontáž stávajících evakuačních světel a jejich ekologická likvidace,

##  b) instalace nových evakuačních světel dle cenové nabídky, model Saher-3 led duo 3w 300lm 6400K IP65 3hodiny svícení, všechna svítidla budou jednoho typu a vnějšího vzhledu,

##  c) instalace 28 ks piktogramů dle určení rozmístění objednavatelem,

##  d) spojovací materiál a ostatní práce k realizaci výměny stávajících evakuačních světel za nová,

##  e) provedení kontroly zapojení a funkčnosti všech vyměněných světel,

##  f) úklid a uvedení prostor do původního stavu,

## g) veškeré úkony budou prováděny dle podmínek stanovených v této smlouvě. Specifikace místností a prací v nich je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.

## Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Součástí předání je předávací protokol ve dvou kopiích.

## Veškeré potřeby pro provedení díla si na vlastní náklady zajistí zhotovitel, s čímž objednatel souhlasí.

## V případě, že zhotovitel poškodí majetek, odstraní tuto škodu na vlastní náklady uvedením do původního stavu.

## Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají předepsané vlastnosti a jsou schváleny pro používání v České republice.

# DOba plnění

## Dílo specifikované v článku 2 zhotovitel zahájí od 10. 12. 2020.

## Dílo zhotovené v budovách A, B a C školy zhotovitel předá do 18. 12. 2020. Zhotovitel je oprávněn dílo předat i dříve.

## Objednatel zajistí podmínky nezbytné pro zahájení provádění díla nejpozději do 10. 12. 2020. V případě jakéhokoliv prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti poskytovat ve vztahu k předmětu této smlouvy zhotoviteli součinnost se o dobu prodlení objednatele prodlužuje termín dokončení a předání díla. V případě, kdy potřebná součinnost objednatele nebude poskytnuta ani po písemné výzvě ze strany zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky ke dni odstoupení.

# cena

## Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla v celkové výši **232 278,86,- Kč** včetně DPH. Cena je vypočtena z přesných počtů stávajících evakuačních světel, jejichž výměna je předmětem plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodli na jednotkových cenách.

## Budova A školy Celkový počet světel 149 Celková cena 159 491,00 Kč

## Budova B školy Celkový počet světel 43 Celková cena 46 027,63 Kč

## Budova C školy Celkový počet světel 25 Celková cena 26 760,23 Kč

## Smluvní strany se dohodly, že objednatel připouští vícepráce v maximální výši 10 % z celkové ceny díla. Vícepráce musí být předem dojednána očíslovaným písemným dodatkem k této smlouvě, který bude podepsaný oběma smluvními stranami.

# Platební podmínky

## Platba proběhne formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla. Faktura je splatná do 21 pracovních dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí pracovní den od odeslání faktury zhotovitelem jako doporučené zásilky.

## Předávací protokol zhotovitel předá objednateli osobně při provedení zkoušky o bezvadnosti předávaného díla. Při provádění zkoušky budou přítomny obě smluvní strany. Bezvadnost díla potvrdí obě smluvní strany vlastnoručním podpisem na protokolu. Za objednatele dílo převezme Mgr. Vito Grygorsky, zástupce ředitele nebo Alois Potěšil, vedoucí správy budov.

## Fakturu zhotovitel zašle elektronicky na adresu skola@skolaeupraha.cz, nebo osobně na adresu Lipí 1911, Praha 9, Horní Počernice.

# Vlastnické právo na dílo

## Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem.

## Okamžikem převzetí díla Objednatelem přechází veškerá práva na dílo na Objednatele.

# Povinnosti stran

## Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínu či kvality.

## Objednatel se zavazuje k vyklizení prostor určených pro zázemí zhotovitele na dobu realizace díla, nejpozději do prvního dne realizace zakázky. Určené prostory budou uzamykatelné a budou sloužit zejména k uskladnění materiálu.

# Záruka za dílo

## Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na provedené práce 60 měsíců a 30 měsíců na materiál od data písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na baterie 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na postupné zkracování délky svícení. Snižování kapacity baterie je samou podstatou baterií.

## Zhotovitel tímto garantuje, že jím zhotovené dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnost a jakost stanovenou platnými českými technickými normami.

## Zhotovitel odstraní reklamované záruční vady na svůj náklad do 30ti dnů od obdržení reklamace.

# SMLUVNÍ POKUTY

Za nesplnění závazku ze smlouvy se sjednávají následující sankce:

* 1. v případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
	2. v případě opožděné platby ze strany objednatele, zejména za úhradu ceny díla, strany sjednávají smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
	3. v případě nedodržení termínu pro odstranění záruční vady, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý i započatý den prodlení. Termín na vyřízení reklamace je 30 dní, který běží od okamžiku doručení reklamace e-mailem na adresu jedelsky@eletnany.cz.

# Závěrečná ustanovení

## Smlouvu lze měnit pouze písemnými ujednáními.

## Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost vyplývající z této smlouvy, odpovídá za újmu z toho vzniklou druhé straně pouze v případě porušení povinnosti vlastním zaviněním. Mezi stranami se hradí výlučně újma na majetku.

## Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy, a to ve dvou vyhotoveních – 1x objednatel, 1x zhotovitel.

## Dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), objednatel souhlasí s uvedením jeho osobních údajů v této smlouvě o dílo a s jejich použitím v rámci zpracování agendy související s touto smlouvou o dílo a s jejím plněním. Osobní údaje poskytnuté tímto souhlasem jsou využívány výlučně k účelům popsaným výše a nejsou předávány ani využívány ke komerčním nebo marketingovým účelům, které s výše uvedenými účely zpracování nesouvisí.

## Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911/22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.

## **11.** Nedílnou součástí této smlouvy je:

## **11.1.** Příloha č. 1 – specifikace počtu stávajících evakuačních světel v budovách

## **11.2**. Příloha č. 2 – cenová nabídka

## V Praze dne .................................. V Praze dne ..................................

##  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##  **PhDr. Roman Liška, MBA Tomáš Jedelský**

##  za objednatele za zhotovitele