# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 331/2019 ze dne 28. 6. 2019

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,

##### IČ: 00295671,

##### zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	AS PROJECT CZ s.r.o., se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČ: 260 95 254

##### zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681,

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Jiřím Žákem

#### Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 1 smlouvy o dílo č. 331/2019 ze dne 28. 6. 2019 na provedení díla „Projektová dokumentace rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto termínech:

Předání studie 						do 16. 12. 2019

Předání DSP včetně příslušných vyjádření a stanovisek 	 do 17. 8. 2020

Předání PDSP						 do 16. 4. 2021“

III. Závěrečná ustanovení

(1) 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 16. listopadu 2020		V Pelhřimově dne ……………………

…………………………………………..	…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta	Ing. Jiří Žák, jednatel

Město Velké Meziříčí	AS PROJECT CZ, s.r.o.

objednatel 	zhotovitel