- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy zhotovitelem evidované pod č. 85/2018)

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXXXXX, kastelán

2) Zhotovitel:

LARENO s.r.o.

IČ:26447002    DIČ:CZ26447002

se sídlem U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Doručovací adresa:  Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 4

smlouvy o dílo

II.

- Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI.  odst. 6.1.  smlouvy o dílo ev.č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy evidované zhotovitelem pod č. 85/2018)  na akci (dále jen „smlouva“):

„NPÚ, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. 14. Předmětem změny je úprava objemu opravovaných tesařských konstrukcí oproti původní PD z důvodu nových nálezových situací po sejmutí střešního pláště havarijního stavu krovů.

2) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo ) :

2.1. Smluvní strany se ve smyslu změnového listu č. 14 dohodly na změně rozsahu prací a změně ceny prací. Celková cena díla se tímto dodatkem mění následovně:

Cena dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3:

27 225 948,01,- Kč bez DPH  + 5 717 449,08,- Kč DPH 21%  = 32 943 397,09,- Kč včetně DPH

(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesátsedm korun českých devět haléřů)

Méněpráce dle ZL č. 14:

821 256,49,- Kč bez DPH + 172 463,86,- DPH 21% =  993 720,35,- vč. DPH

Vícepráce dle ZL č. 14:

821 255,89,- bez DPH +  172 463,74,- Kč DPH 21% = 993 719,62,- vč. DPH

Celková cena dle SoD a dodatků 1 – 4:

27 225 947,41,- Kč bez DPH + 5 717 448,96,- Kč DPH 21% = 32 943 396,37,- vč. DPH

(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesátšest korun českých  třicetsedm haléřů)

IV.

Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro

výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.3.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018)  zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 18. 11. 2020		 Ve Vlkovci  dne 12. 11. 2020

……………………………………	                                   		 ……………………………………

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.						          XXXXXXXXXXXXXX

ředitel		  			 	       	    jednatelka