######

Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov

Adresa: náměstí Míru č. 230/1, 795 01 Rýmařov; Byterm Rýmařov, p.o., pracoviště: Palackého č. 1178/11, 795 01 Rýmařov

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adresát:**  | Váš dopis zn.  |  |
| dle rozdělovníku | Ze dne: |  |
| Č.J.: | 5/2020 |
| Spisová značka: |  |
|  |  |
| Vyřizuje: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |
| Datum: | 02.11.2020 |

# Objednávka stavebně montážních prací

Město Rýmařov na základě Vámi předložené cenové nabídky, u Vás objednává realizaci stavebně montážních prací nazvaných **„Rekonstrukce koupelen na pokoji č. 11 a na nadstandardním pokoji, oddělení RHB,  Podhorské nemocnice Rýmařov, Hornoměstská č. 549/16, 795 01 Rýmařov“**.

# 1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je rekonstrukce dvou koupelen na oddělení RHB, pokoj č. 11 a nadstandardní pokoj v budově Hornoměstská č. 549/16, kde cílem stavebních úprav je vybudování bezbariérových koupelen.

Předmět plnění dále tvoří:

1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku,
2. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby,
3. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
4. zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,
5. provedení přejímky stavby,
6. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
7. atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

Předmět plnění je podrobně specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr.

**2. Termín plnění:**

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): **15.01.2021**

Dokončení stavby nejpozději do: **31.03.2021**

**3. Místo plnění:**

Pozemek parc. č. 444 v k.ú. Rýmařov

**4. Položkový rozpočet:**

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Oceněný položkový rozpočet zhotovitele je přílohou této objednávky.

**5. Splatnost faktury:**

Lhůta splatnosti faktury činí **30** kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

**6. Cena díla:**

Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí**: 353.423,15 Kč** bez DPH

 **74.218,86 Kč** 21% DPH

 **427.642,00 Kč** včetně DPH

**7. Záruční doba:**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období **60 měsíců**, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla.

**Kontaktní osoby:**

XXXXXXXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXX

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Ing. Luděk Šimko

starosta

**Akceptace objednávky: 10.11.2020**

**Přílohy:**

Položkový rozpočet stavby

Rozdělovník:

DOLMES building, s.r.o., Světlá 325, 793 31 Světlá Hora