| číslo: | 9-584/G5600/16/RS/1 |
| --- | --- |

# OBJEDNÁVKA

| ### OBJEDNATEL |  | ### Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s. |  | ### Kubý s.r.o. |
| Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 |  | projekční kancelář Družstevní ochoz 1303/22 140 00 Praha 4 |
| IČ: 25656112 |  |  |
| DIČ: CZ25656112 |  |  |
| ### Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 |  |  |

| Dodací lhůta: průběžně do 03/2017 | Ze dne: 7.2.2017 |
| --- | --- |
| Dopravní dispozice: dodat na adresu | Plátce DPH: ano ne |

OBJEDNÁVÁME

Na základě Vaší nabídky na provádění autorského dozoru, objednáváme u Vás autorský dozor na stavbu:“ Rekonstrukce kanalizace, ul. U zvoničky“, Praha 6. Prodloužení trvání stavby o 10 týdnů z důvodu mrazů – dodatek. Bude fakturováno podle skutečného rozsahu prací s hodinovou sazbou 750,-Kč. Č.stavby: 1/1/G56/00 Smluvní cena: do 45 000,-Kč (k výše uvedené ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů) Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejnění tuto objednávku v registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas. Potvrzenou objednávku oprávněnou osobou zašle zhotovitel na adresu objednatele k rukám Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění.

| Vyřizuje: tel: 251 170 111 | Za objednatele: Razítko a podpis: | Za zhotovitele: Razítko a podpis: |
| --- | --- | --- |