Smlouva o dílo č. 07/2016

# Smluvní  strany

## Objednatel

| se sídlem | Město Velké Meziříčí Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí |
| --- | --- |
| Zastoupený : | Ing. Radovanem Necidem, starostou |
| IČ : | 00295671 |
| DIČ | CZ00295671 |
| Bankovní spojení : | KB Velké Meziříčí |
| Číslo účtu : | 19-1427751/0100 |
| Další pracovníci oprávnění jednat: |  |
| Ve věcech smluvních : | Ing. Radovan Necid |
| Ve věcech technických : | Ing. Josef Švec |
| Telefon : | 566 781 150 |
| Fax : | 566 521 657 |

## Zhotovitel

| se sídlem | CONTENT, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Zastoupený : | Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti |
| IČO : : | 63492164 |
| DIČ : | CZ63492164 |
| Bankovní spojení : | Komerční Banka, a.s. |
| Číslo účtu : | 5250287/0100 |
| Další pracovníci oprávnění jednat: |  |
| Ve věcech smluvních : | Vratislav Čamek, jednatel společnosti |
| Ve věcech technických : | Bc. Jindřich Hubl |
| Telefon : | 566 521721 |
| Fax : | 566 524884 |

# Předmět smlouvy:

## Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést dílo:

## ,,Městský kamerový a dohledový systém 2016“ dílčí plnění A) – Kamerový bod křižovatka ulic Čermákova, Zdenky Vorlové

## Rozsah díla je určen výzvou objednatele, která je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 12.7.2016, která je přílohou č.2 a nedílnou součástí této smlouvy.

# cena  a  platební  podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že za realizaci výše uvedeného díla  uhradí  objednatel zhotoviteli  v souladu s cenovou nabídkou částku: 479 400,- Kč včetně DPH. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

## Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení převzetí díla objednatelem a fakturu vystaví nejpozději do 15 dnů po převzetí díla. Faktura se splatností 30 dnů bude  mít náležitosti účetního (dle § 11 zákona 563/91 Sb.) a daňového dokladu (dle zákona 235/2004 Sb.) a bude obsahovat číslo této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsanou oběma smluvními stranami. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

## Za pozdní úhradu faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Doba plnění

## Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 31.10.2016.

## Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při realizaci celého díla.

## Provedení díla bez vad a nedodělků bude zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel podepíše protokol o předání a převzetí díla do pěti pracovních dnů po jeho doručení nebo v tomto termínu odešle zhotoviteli v písemné formě soupis vad a nedodělků, které mu brání dílo převzít.

## Za nedodržení termínu dokončení a předání díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

# Záruka

## Na dílo poskytne zhotovitel záruku v délce:		 36 měsíců

## Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

# vady díla

## Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o smlouvě o dílo, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného nebo není-li dále stanoveno jinak.

## Zhotovitel se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že vada byla způsobena poskytnutím nesprávných informací objednatelem nebo zásahem do díla ze strany objednatele.

## Nezprostí-li se zhotovitel odpovědnosti, odstraní zjištěnou vadu na své náklady.

## Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění okamžitě po písemném doručení oznámení vady a odstranit je do 14 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, popř. v jiné lhůtě, na níž se smluvní strany písemně dohodnou, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## Bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která představuje podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Odstoupení je účinné doručením na adresu zhotovitele.

# ukončení smlouvy

## Objednatel může smlouvu kdykoliv vypovědět, stane–li se smluvní plnění pro něj nepotřebným. Výpověď je účinná doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady za zpracovanou část plnění smlouvy.

## Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla déle než jeden měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém prodlení.

## Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, pokud je to výslovně stanoveno v této smlouvě nebo z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou. Odstoupí-li od smlouvy zhotovitel, má nároky stejné jako dle odst.7.1. Odstoupí-li od smlouvy objednatel, má zhotovitel právo na úhradu ceny jen za ty části díla, ze kterých má objednatel prospěch.

# změny díla

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna navrhnout změny díla před jeho dokončením.

## Změny díla musí být sjednány písemným dodatkem této smlouvy. V závislosti na tom bude upraven termín plnění. Zhotovitel dodatek upravující změny požadované objednatelem uzavře, bude-li to v jeho provozních možnostech a budou v něm dohodnuty příslušné změny týkající se termínu plnění díla.

## Žadatel o změnu díla dle odst. 8.2. předloží písemně svou žádost druhé straně, včetně zdůvodnění požadované změny a dopadu na termín provedení díla, a součinnost druhé strany. Druhá strana se vyjádří písemně k této žádosti v co nejkratší lhůtě.

# Řešení sporů

## Všechny spory budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, smluvní strany budou případné spory rozhodovat v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Místo rozhodčího řízení je Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v jazyce českém. Vydaný rozhodčí nález je konečný a strany se zavazují dobrovolně ho plnit ve lhůtě stanovené rozhodci, jinak může být vykonán příslušným soudem. Smluvní strany se dohodly, že nedospějí-li do 30 dnů ke shodě o složení Rozhodčího soudu, předloží spor k rozhodnutí příslušnému soudu podle § 9 zák. 99/1963 Sb.

# Ostatní ujednání

## Účinky a závazky plynoucí z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

## Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky stvrzenými podpisy statutárních zástupců.

## Smluvní strany se dohodly, že se právní vztah vzniklý na základě této smlouvy řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## Tato smlouva se provádí ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

## Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

| Ve Velkém Meziříčí dne: |  | V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| ………………………………….. |  | …………………………………….. |
| za objednatele Ing. Radovan Necid starosta města |  | za zhotovitele Vratislav Čamek jednatel společnosti |