| SMLOUVA O DÍLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. 12/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (dále také „SOD“ nebo „smlouva“) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. jméno, sídlo: |  |  |  |  | Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | č.p. 193, 347 01 Milíře |  |  |
| Ve věcech smluvních zastoupena: |  |  |  |  | Blanka Šmichová |  |  |  |  |  |  |  |
| Ve věcech technických zastoupena: |  |  |  |  | František Kapitán |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: 483 29 771 |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
| (dále jen objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. jméno, sídlo: |  |  |  |  | Žmurko stavby, s.r.o. Lom u Tachova 26, 347 01 Lom u Tachova |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: 07255233 |  |  |  |  | DIČ:CZ07255233 |  |  |  |  |  |
| Ve věcech smluvních zastoupena: Petro Zhmurko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (dále jen zhotovitel) tuto smlouvu o dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět smlouvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele předmět díla v tomto rozsahu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava suterénních prostor hlavní budovy Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace - Oprava zdiva - Výmalba stěn a stropů bílou barvou - Nátěr soklů syntetickou barvou - Nátěr schodů - Nátěr zárubní dveří - Odvoz odpadu a likvidace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zhotovitel provede dílo sám, bez účasti třetích osob. Případně za účasti třetích osob, přitom však odpovídá objednateli díla sám a plně za předmět této smlouvy a ostatní ze smlouvy vyplývající závazky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termín a místo plnění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 23. 11. 2020 do 5. 12. 2020, s tím, že zajistí kontinuální provádění prací od jejich započetí s co nejmenšími prolukami na technologické přestávky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Místem plnění je hlavní budova Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena a platební podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  | 98 924,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH 15% v Kč: |  |  |  | 14 838,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH: |  |  |  | 113 762,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených smlouvou o dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet: popis položky; množství; jedn.cena; celk.cena. Zakrytí celé podlahy suterénu; 120m2; 40; 4800. Zalepení dveří folii, nábytku a strojů; 1kpl; 1200; 1200. Malba bílá Het klasik; 610 m2; 65; 39 650. Syntetický nátěr soklu; 74 m2; 151; 11 174. Nátěr podlahy a schodu; 26 m2; 145; 3 770. Zednické opravy; 29 570. Nátěr zárubní; 12; 480; 5 760. Doprava, manipulace; 3 000. Celkem nabídková cena bez DPH; 98 924 Kč. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. |
| 3. Objednatel neplatí předem, práce budou hrazeny po úplném dokončení a převzetí díla dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Faktura bude doručena nejpozději do 11. 12. 2020. Splatnost faktur bude do 7-i dnů po doručení objednateli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruční doba a podmínky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zhotovitel poskytne na zednické práce poskytne záruku 2 roky od data dodání. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. Pokud nebudou vady odstraněny v tomto termínu, popřípadě v jiném dohodnutém termínu, vyhrazuje si objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele. Finanční vypořádání bude provedeno na základě faktury se splatností 14 -ti dnů po jejich doručení zhotoviteli. I přes odstranění závady jiným dodavatelem není dotčena záruční doba zhotovitele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práva a povinnosti smluvních stran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Smluvní strany jsou povinny s dostatečným časovým předstihem si dohodnout, v jakém časovém úseku bude dílo prováděno. Pro tuto dohodu postačuje ústní forma. Požádá-li navíc jedna ze stran o písemné potvrzení dohodnutého termínu díla, je druhá strana povinna bez zbytečného odkladu této žádosti vyhovět. Písemné potvrzení je přípustné i formou elektronické pošty. - Obě smluvní strany mají právo v závažných případech odvolat dohodnutý termín realizace díla a postupem dle bodu 1. dohodnout jiný termín. Aby se účinně zabránilo vzniku škod druhé straně, jsou smluvní strany povinny toto odvolání učinit nejméně 1 den před původně dohodnutým termínem. Obě smluvní strany mají právo na náhradu škod prokazatelně vzniklých v důsledku porušení této povinnosti. - Objednavatel je v termínu díla povinen poskytnout zhotoviteli následující součinnost: a) zajistit zhotoviteli přístup do objektu, který je místem provádění díla, aby bylo umožněno hospodárně a bezpečně přesunovat materiál a provádět zednické práce. Zajištěným přístupem se zde rozumí mít možnost: I) přijet a zaparkovat dodávkový vůz zhotovitele bezprostředně u staveniště, II) procházet od vozu do místností, kde bude prováděno dílo, b) bezplatně poskytnout zhotoviteli na staveništi odběr elektřiny o napětí 230 V, přičemž zhotovitel se zavazuje k odběru pouze takového množství, které je nezbytně nutné k provádění díla. c) bezplatně poskytnout zhotoviteli na staveništi odběr minimálně užitkové vody, přičemž zhotovitel se zavazuje k odběru pouze takového množství, které je nezbytně nutné k provádění díla. d) před termínem montáže zajistit stavební připravenost staveniště, byla-li dohodnuta. e) před termínem montáže zajistit na staveništi ochranu veškerého hodnotného vybavení před bezděčným poškozením nebo znečištěním od stavebních prací. f) u osoby zastupující objednavatele v technických záležitostech (pokud takovou osobu objednavatel má) zajistit její přítomnost na staveništi. g) formou sepsání protokolu o předání a převzetí díla převzít od pracovníků zhotovitele hotové dílo nebo jeho část. Zhotovitel má právo na náhradu škod, které mu prokazatelně vznikly v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednavatele. - Objednavatel bere na vědomí, že součástí prací je pouze základní úklid odnesením stavebního odpadu vzniklého během montáže a zametením podlah. Objednavatel není oprávněn požadovat pečlivý úklid vysáváním/vytíráním podlah, utíráním prachu, mytím dodaných výrobků apod. - Všechny výše uvedené práva a povinnosti se vztahují také na jakákoli pozdější plnění uskutečněná v souvislosti s dílem (opravy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Závěrečná ustanovení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky - Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí objednateli sankci ve výši 0,5% z celkové částky za každý i započatý den prodlení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den z prodlení s odstraněním vad a uznaných vad minimálně 500,- Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den z prodlení s vyklizením staveniště. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % z fakturované částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět. 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti až dnem zveřejnění v Registru smluv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Zhotovitel je seznámen s uveřejněním Smlouvy o dílo v plném znění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smlouvu zveřejní objednatel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Milířích dne 16. 11. 2020 |  |  |  |  | V Lomu dne 18. 11. 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………….. ……………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objednatel |  |  |  |  |  | zhotovitel |  |  |  |  |  |  |