Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v účinném znění

Číslo smlouvy objednatele: 42010708

„13200/012/2020/VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část“

Objednatel:

Zlínstav, a.s.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

České vysoké učení technické v Praze

Kloknerův ústav

Šolínova 7

166 08 Praha 6

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Odpovědný zástupce:

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

ředitel

Odpovědný zástupce:

Ing. Vojtěch Hribal

ředitel závodu SZ 01

tel.: 736 500 390

Zmocněnec pro jednání:

xxxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro jednání:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka č. 5743, sp. zn.: B.5743

;

Nadřízený orgán:

ČVUT Rektorát, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Obchodní rejstřík:

Zákon č.111/98 Sb. o vysokých školách nestanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku

II. Předmět díla

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech souvisejících plnění a předání dokladů.

Předmětem díla je provedení stavebně technického průzkumu vybraných částí budovy VŠCHT v Praze 6 specifikovaného v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy (viz též čl. VIII).

III. Cena

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná, zahrnující všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

Celkem cena za dílo bez DPH:	166.500,- Kč (sto šedesát šest tisíc pět set)

Celkem cena za dílo s DPH 21%:	201.465,- Kč

IV. Termíny plnění

- Práce v objektu budou provedeny v termínu 9.11.2020 - 25.11.2020.

- Závěrečná zpráva s výsledky STP bude předána do 10.12.2020.

V případě nezaviněného zpoždění zhotovitele, např. v souvislosti se zpřístupňováním prostor pro provedení prací či prodlení objednatele s provedením kopané sondy pro účely odběru vzorku zeminy pro laboratorní zkoušky, se termíny o toto nezaviněné zpoždění prodlužují.

V. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje po převzetí díla, nebo jeho ucelené části dle odst. IV, zaplatit cenu díla dle čl. III. této smlouvy bankovním převodem ve prospěch shora uvedeného účtu zhotovitele, a to na základě daňového dokladu, tj. faktury se splatností 21 dnů od data vystavení faktury. Dnem úhrady je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

VI. Smluvní pokuta

Objednatel se zavazuje v případě nedodržení termínu splatnosti faktury uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % celkové ceny díla za každý den prodlení. Právo na úhradu úroků z prodlení tímto není dotčeno.

Zhotovitel se zavazuje, v případě nedodržení dohodnutého termínu uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení.

VII. Další podmínky

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí zhotovitel.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, resp. doplňovat, pouze formou písemných dodatků akceptovaných oběma smluvními stranami.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje proplatit zhotoviteli veškeré vzniklé náklady ke dni doručení oznámení o odstoupení ze smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha obsahující cenovou nabídku se specifikací předmětu díla.

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 stejnopisech.

Objednatel:				                   Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Místopředseda představenstva

Ing. Vojtěch Hribal                                               Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

ředitel závodu SZ 01                                               ředitel Kloknerova ústavu

Datum, razítko, podpis odpovědného zástupce		Datum, razítko, podpis odpovědného zástupce

V Praze, dne……………………			      V Praze, dne……………………