Objednatel: 							Zhotovitel:

Městský obvod Pardubice III					Kulant cz s.r.o.

Jana Zajíce 983							Plemenářský podnik 425

530 12 Pardubice						530 03 Pardubice

IČ: 00274046							IČ: 25293494

Č.j.: ÚMOP3/ODŽP/4421/2020/Va		Vyřizuje: Ing. Lenka Vacinová	        	             V Pardubicích, dne 20. 11. 2020

E.č.: 5148/2020				Tel.: 466 799 141, 737 266 764

Počet listů/příloh: 3/1			E-mail: lenka.vacinova@umo3.mmp.cz

OBJEDNÁVKA č. 2020/65/Va

Na základě Vámi předložené cenové nabídky ze dne 28. října 2020 u Vás objednáváme realizaci veřejné zakázky na služby s názvem: „Oprava a výměna herních a sportovních zařízení ve správě městského obvodu Pardubice III na základě ROČNÍ ODBORNĚ TECHNICKÉ KONTROLY 2020 a dle výstupů z běžných kontrol provozovatel“.

Předmět objednávky spočívá v jednotlivých úkonech uvedených v odstavci I. této objednávky (zejména v tabulce, jež je součástí daného odstavce). V příloze objednávky je uveden podrobný popis závad mobiliáře, jež mají být v rámci realizace předmětu objednávky odstraněny (příloha je včetně fotodokumentace stavu mobiliáře před zahájením plnění předmětu objednávky).

- Předmět této objednávky zahrnuje:

- realizace jednotlivých úkonů dle níže uvedené tabulky;

- jednotlivý mobiliář (dle výčtu uvedeného v tabulce) po dokončení realizace předmětu objednávky bude odpovídat příslušné ČSN EN vztahující se na problematiku dětských hřišť (herních prvků, pískovišť dopadových ploch atd.);

- sportoviště, které jsou součástí předmětu objednávky budou opraveny tak, aby po dokončení odpovídaly příslušné ČSN EN popř. dalším souvisejícím závazným předpisům;

- dodání veškerého spojovacího materiálu,

- dodání veškerých krytek, náhradních dílů;

- dodání veškerého dalšího materiálu, jehož dodání a instalace souvisí s plněním předmětu objednávky;

- nátěr dodaného a opraveného materiálu v souladu s příslušnou ČSN EN a dalšími závaznými předpisy souvisejícími s plněním předmětu objednávky;

- veškeré montážní a další práce související s plněním předmětu objednávky;

- veškerou dopravu související s plněním předmětu objednávky;

- odvoz a likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;

- případné údržbové práce okolního terénu poškozeného v rámci provádění realizace předmětu objednávky;

- zajištění míst realizace předmětu objednávky ode dne zahájení jejího plnění do dne jejího dokončení tak, aby nedošlo k poškození mobiliáře či újmě na zdraví třetích osob;

- na nově mobiliář nebo jeho část bude dodán certifikát dle příslušné ČSN.

| číslo v popisné části | umístění mobiliáře | označení a název konkrétního herního prvku/sportoviště | popis závady nalezené v rámci odborné technické kontroly nebo v rámci běžných kontrol | předmět objednávky řešení závadového stavu | cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | herní sestava Kuňka - umístěna za bytovým domem čp. 866 - 869 v ulici Jana Zajíce | D1 - DH 2-4 Skluzavka s nerezovým pojezdem | zdrsnění vrchních ploch bočnici skluzavky, v důsledku degradace materiálu samotného | nahrazení celé skluznice za novou, z materiálu PE, nová deska-bariéra, odpovídající požadavkům ČSN EN 1176:2018. | 29 200,00 Kč |
| 2 | odpočinková zóna v ulici Bartoňova za čp. 835 - 839 - sestava Drak Oskar | závěsné hnízdo | velmi silné mechanické opotřebení vrchních článků, kdy toto bude zcela jistě negativním způsobem ovlivňovat celkovou nosnost závěsů samotných. | provést rekonstrukci závěsů hnízda, kdy velikost článků nových řetězů smí být o velikosti maximálně 8,6 mm, v návaznosti na pokyny ČSN EN 1176:2018. | 1 260,00 Kč |
| 3 | odpočinková zóna v ulici Bartoňova za čp. 835 - 839 - sestava Drak Oskar | plastové části sestavy - žebříky | u plastových částí zařízení byla pozorována dílčí degradace, kdy toto povede k jejich dalšímu opotřebení. | výměna poškozených plastových částí zařízení. Náhrada plast. stupáků za nerez kulatiny s plastovými koncovkami | 5 680,00 Kč |
| 4 | herní sestava Karlštejn mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou v ulici Jana Zajíce | D4 - DH 1-1 Velká věž s jehlanovou střechou | zetlelá bariéra spodního patra | tlející bariéru demontovat a provést její nahrazení novou, vyhotovenou v souladu s pokyny ČSN EN 1176:2018. | 2 980,00 Kč |
| 5 | herní sestava Karlštejn mezi ZŠ Dubina a cyklostezkou v ulici Jana Zajíce | D4 - DH 1-5 Malá věž se sedlovou střechou | mechanické opotřebení jedné z příček vrchní podlahy | provedení celkové rekonstrukci podlahy jako celku, náhrada za novou podlahu | 3 850,00 Kč |
| 6 | dětské hřiště Spojilská u čp. 1779 | S-DH 1-6 Kolotoč | silné vůle uložení kolotoče | rekonstrukce ložiskového uložení pro zajištění hladkého výkonu rotačního pohybu, kompletní výměna ložiskového uložení | 4 200,00 Kč |
| 7 | dětské hřiště Na drážce-za č.p. 1564 a 1561-1563 Zel. Brána | S-DH 3-3 Skluzavka s nerez kluzákem | ostřejší povahy hran povrchu bočnic skluzavky | nahrazení celé skluznice za novou, odpovídající požadavkům ČSN EN 1176:2018 | 33 600,00 Kč |
| 8 | pískoviště u čp. 1559 |  | uvolnění jednotlivých dílců obložení konstrukce obruby | rekonstrukce dřevěného obložení konstrukce obruby | 2 670,00 Kč |
| 9 | dětské hřiště Lesopark | L – DH 1 / 4 pružinová houpačka kohoutek | absence pružinové houpačky kohoutek | kompletní instalace pružinové houpačky, s využitím stávajícího motivu z PE, který bude dodán objednatelem | 13 300,00 Kč |
| 10 | areál oplocení odpočinkové zóny za bytovým domem čp. 835 - 839 v ulici Bartoňova | branka oplocení | poškozená branka oplocení | provést opravu branky oplocení | 1 250,00 Kč |
| 11 | sportoviště umístěné mezi čp. 960 - 961 v ulici Jana Zajíce | ochranná síť proti padání míčů | prověšená ochranná síť | provést opravu sítě v celém rozsahu | 2 350,00 Kč |
| Cena bez DPH celkem | 100 340,00 Kč |
| Cena vč. DPH celkem | 121 411,40 Kč |
| Poznámka: celková cena obsahuje veškeré manipulační práce, odvoz a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., dopravu, dodání veškerého materiálu atd. Celková cena uvedená v tabulce je stanovena jako maximálně možná. Nelze ji v žádném případě navyšovat. Zhotovitel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s její výší a je si vědom, že celková cena obsahuje veškeré související práce (včetně prací manipulačních), spojovacího materiálu atd. |

- Podmínky realizace předmětu této objednávky:

- Předmětem této objednávky je kompletním provedením díla, a to včetně dopravy, odvozu vzniklého odpadu včetně jeho likvidace dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a provedení veškerých souvisejících prací a dodání veškerého souvisejícího materiálu.

- Pozemky dotčené realizací předmětu objednávky (např. pojížděním) uvede Zhotovitel 
do původního stavu.

- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na předmětu objednávky 
po celou dobu její realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě.

- Na předmět objednávky Zhotovitel poskytne záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu objednávky Objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky dle této objednávky.

- Po odstranění případné záruční vady a převzetí jejího odstranění Objednatelem pokračuje dále běh záruční doby. Zhotovitel převzetím Objednávky stvrzuje, že záruka za dílo spočívá v tom, že na své náklady pro Objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.

- V rámci realizace předmětu objednávky Zhotovitel zajistí bezpečnost zdraví a majetku třetích osob. Zhotovitel také zajistí místa dotčená realizací předmětu objednávky proti užívání jiných osob v takovém rozsahu, aby nedošlo ke vzniku škod po celou dobu provádění prací dle objednávky. Zhotovitel ode dne zahájení realizace předmětu objednávky je povinen zajistit bezpečnost osob dle tohoto odstavce po celou dobu provádění prací.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v rámci předmětu Smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění, a to včetně plnění povinností evidence a ohlašování odpadů ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění.

- Termín dokončení díla se stanovuje do 15. prosince 2020. Pokud nebudou vhodné klimatické podmínky k dokončení předmětu díla dle této objednávky, stanovený termín v tomto odstavci může být posunut do doby vhodných klimatických podmínek. Totéž platí při jiných důvodech vhodných zřetele, pokud o nich Zhotovitel bez zbytečného odkladu bude informovat objednatele.

- Platební podmínky

- Zhotovitel po dokončení realizace předmětu objednávky a po odsouhlasení objednatelem vystaví účetní doklad;

- Zhotovitel účetní doklad doručí Objednateli;

- Účetní doklad bude mít všechny náležitosti daňového dokladu a bude obsahovat odkaz na tuto objednávku;

- Splatnost účetního dokladu na účet Zhotovitele se sjednává minimálně na 14 dnů ode dne doručení dokladů Objednateli. Počíná běžen dnem doručení Objednateli, ve formátu a způsobem doručení dle platných právních předpisů;

- Lhůta splatnosti neběží, pokud bude Objednateli doručen doklad vykazující chyby či nedostatky nebo jež nebude v souladu a formě dle platných právních předpisů. V tomto případě vyzve Objednatel Zhotovitele k opravě účetního dokladu (např. e-mailovou korespondencí);

- Doručením opravného dokladu bez vad a dle platných právních předpisů počíná běžet lhůta splatnosti od počátku.

- Odsouhlasení podmínek smluvního vztahu:

- Uzavření smluvního vztahu je dohodnuto smluvními stranami formou uzavření objednávky.

- Podmínky smluvního vztahu jsou uvedeny v této objednávce.

- Zhotovitel akceptací objednávky stvrzuje, že jejímu obsahu bez zbytku rozumí.

- Zhotovitel potvrdí Objednateli přijetí objednávky a souhlas s jejím rozsahem a obsahem níže uvedenou akceptací.

- Úkonem akceptace se objednávka stává uzavřeným smluvním vztahem mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

- Zveřejnění smluvního vztahu v registru smluv a účinnost objednávky:

- Zhotovitel akceptací objednávky souhlasí se zpracováním osobních a dalších údajů a se zveřejněním podstatných částí objednávky třetím osobám, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Zhotovitel akceptací objednávky stvrzuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce, zejména s jejich zveřejňováním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že Objednatel bezodkladně po převzetí této objednávky Zhotovitelem ji odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

- O uveřejnění objednávky dle předchozího odstavce Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že objednávka neobsahuje informace, které naplňují znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv uvedeném dle tohoto článku objednávky.

- Zhotovitel a Objednatel berou na vědomí, že nebude-li objednávka zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.

Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se dodavatel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude dodavateli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

Za objednatele:

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

Starosta Městského obvodu Pardubice III

Příloha:

Podrobný popis závad a oprav

DOLOŽKA

Uzavření této objednávky bylo schváleno usnesením

Rady městského obvodu Pardubice III

č. R/320/2020 ze dne 16. 11. 2020

V Pardubicích, dne 24. 11. 2020

vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

Akceptace objednávky

Prohlašuji, že akceptuji rozsah a obsah přijaté objednávky. Zároveň prohlašuji, že akceptace je projevem mé svobodné vůle. Prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou za zhotovitele k provedení úkonu akceptace objednávky.

Dne 24. 11. 2020

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV

Tato objednávka byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….

Nabývá účinnosti dnem uveřejnění.