SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená dle Obchodního zákoníku, zákon č.513/1991 Sb.

Linea podlahy, s.r.o.

Kamýcká 440 / 7 , Litoměřice  41201

IČO : 28702611      DIČ :  CZ28702611

zastoupená panem Pavlem Dvořákem - jednatelem

( dále jen  " dodavatel " )   na straně jedné

Divadlo Gong — kulturní a vzdělávací společenské centrum

Jandova 4, Praha 9, PSČ: 190 00

IČ0:00064564      D1Č: CZ00064564

Registrační údaje: PO zapsaná v ORu Městského soudu v Praze v odd.Pr, ve vložce Č. 1142 zastoupený: ředitelkou Martinou Fialovou

bankovní spojení:

( dále jen " odběratel " )    na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

článek I.

- Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je montáž zátěžových vinylových dílců vč. přípravy podkladu

a montáž čistící zóny s logem dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Kromě  vlastního provedení je předmětem díla i veškerý materiál, z něhož se dílo skládá.

Místo pokládky: baletní salónek a hlavní vstup

článek II

Doba plnění.

Dodavatel se zavazuje provést dílo na základě dohody v termínu od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020.

V tomto období se odběratel zavazuje k zajištění vhodných podmínek pro montáž

(zajištění el.proudu, vody a zpřístupnění budovy )

Dodavatel neodpovídá za nedodržení termínů v případě:

- překážek na straně odběratele, které odběratel neodstraní na žádost dodavatele v požadovaném termínu.

- nepříznivých povětrnostních vlivů nebo vyšší moci,

- že odběratel nebo jiná jím oprávněná osoba nepřevezme dílo v dohodnutém termínu nebo nebude možné s ním tento termín dohodnout.

článek III.

Platnost cen.

Dodavatel bere vědomí, že celková cena za dílo je cenou maximální, nepřekročitelnou.

Jednotkové ceny za materiál jsou pevné a neměnné.

Jednotkové ceny za práci jsou pevné a neměnné.

Cena celkem bez DPH 21 % je 172 773 Kč, DPH 21 % je 36 282 Kč,

celkem včetně DPH 21 % je 209 055 Kč.

.

článek IV.

Platební podmínky.

Na dílo nebude poskytnuta záloha. Po převzetí díla bez vad a nedodělků provede dodavatel závěrečné vyúčtování formou konečné faktury. Splatnost faktury se stanovuje nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury.

článek V.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

V případě prodlení dodavatele s provedením Díla podle této smlouvy má odběratel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení odběratele s placením ceny za provedení Díla má dodavatel právo požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den plnění.

Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

článek VI.

Odstoupení od smlouvy.

Při nedodržení některého z bodů této smlouvy má odběratel i dodavatel možnost odstoupit od smlouvy, pokud bude mít písemnou formu a bude druhé straně doručena emailem, nebo dopisem.

článek VII.

Záruční podmínky

Na celkovou realizaci se vztahuje záruka 36 měsíců.

Dodavatel nebere odpovědnost  vzniklou nesprávnou údržbou a mechanickým poškozením.

V Litoměřicích dne: 16. 11. 2020

..............................................................            .....................................................                  Dodavatel – pan Pavel Dvořák - jednatel            Odběratel – paní Martina Fialová - ředitelka