strana 2

Dodatek č. 3 

ke smlouvě č. 09048071
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený ředitelem Ing. Petrem  V a l d m a n e m 

(dále jen „ Fond „)

a

Obec Zbraslav

kontaktní adresa: Obecní úřad Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav

IČ: 00282910


zastoupená starostkou Ing. Janou V a l o v o u

(dále jen „ příjemce podpory „)

se dohodly na základě změny č. 2 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 06.06.2014 na této změně a doplnění smlouvy č. 09048071 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 02.04.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.04. 2013, ve znění dodatku č. 2 ze dne 28.11.2013:
1.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v bodu 5., písm. f) se prodlužuje do 31.12.2014.
2.

Ostatní ustanovení  smlouvy se nemění.

3.

Příjemce podpory tímto potvrzuje, že obdržel  změnu č. 2 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 06.06.2014, včetně  jeho přílohy (změna podmínek poskytnutí dotace),  kterým bylo upraveno  původní Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 20.03.2012.

4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V 

dne:







           V Praze dne:








 

……………………………………




……………………………………

         zástupce příjemce podpory





   zástupce Fondu

2

