PAGE  
[image: image1.emf]a.s.

Kvalita z kohoutku










[image: image2.emf]

 DODATEK č. 01
k č. SPA –2020-800-000128/01
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Modřín a Skalka – projektová   dokumentace“
uzavřené dne 5.5.2020  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s., 

se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 

IČ 49787977, DIČ CZ49787977

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

v oddíle B, vložce 367

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna, 

se sídlem Nemocniční 49, PSČ 352 01 Aš, 

IČ 722 02 327, DIČ CZ7412021804

Bankovní spojení: KB 78-2182470247/0100

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení díla dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2020-800-000128 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. Článek 3. Čas plnění odstavec a) až c) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. a)   Zpracování PD ke stavebnímu povolení (stavební část): 11/2020

3.1., odst. b)  Zpracování PD pro výběr zhotovitele včetně projektu technologie, výkazu výměr a rozpočtu:  10/2021

3.1., odst. c)  Pravomocné stavební povolení : 10/2021

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000128 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 01 dotčena.
4.2.   Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

4.3. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dána dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

4.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………………



V Aši, dne ………………..
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                        ………………………………







Ing. arch. Václav Zůna
2
CHEVAK Cheb, a. s.
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216

IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
e-mail: chevak@chevak.cz

Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994
webová stránka: www.chevak.cz

[image: image1.emf][image: image2.emf]