Dodatek č. 6

SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:	Město Bílovec 
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová – starostka města
Zbyněk Bajnar – místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČ:	00297755

DIČ:	CZ00297755

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:			Ing. Ida Macháčková

Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:				
IČ:					64638162
DIČ:					CZ6360266869
e-mail:					
Telefon:

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 
23. 2. 2018, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18. 10. 2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 24. 5. 2019, ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 20. 7. 2020 a ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 17. 8. 2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. - Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny termínu pro vydání společného rozhodnutí z důvodu delší lhůty potřebné pro vyřízení záborů a souhlasu se stavbou a odsouhlasení návrhu VO způsobené
i omezením a nařízeními v průběhu pandemie Covid-19 takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

    - Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:			ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

al) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) 1. varianta - 1 výtisk			do 30. 9. 2018,

a2) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta - 1 výtisk 		do 31. 8. 2020,

a3) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) upravená 2. varianta – 6 výtisků,
    zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zapracování do projektové
    dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení:

do 31. 1. 2021

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou
  podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro
  výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple.

- Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne: 25. 11. 2020				V Bílovci dne: 25. 11. 2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………………….				……………………………..

Mgr. Renata Mikolašová				           Ing. Ida Macháčková
         starostka města