SMLOUVA O DÍLO o dodávce projektových služeb uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva o dílo“ nebo jen „smlouva“) uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel:	:	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Sídlo	:	Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník

Statutární orgán	:	Mgr. Pavel Rušar – ředitel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Pavel Rušar – ředitel

b) ve věcech technických	:	Mgr. Pavel Rušar – ředitel

IČ	:	640 95 410

Bankovní ústav	:	ČSOB a.s., pobočka Jeseník

Číslo účtu	:	0277886553/0300

Tel.	:	+420 606 787 371

E-mail	:	sekretariat@muzeumjesenik.cz

Zhotovitel:	:	Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

Sídlo	:	Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

Statutární orgán	:	Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

Zapsán v živnostenském rejstříku: vedeném Magistrátu města Olomouce.

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

b) ve věcech technických	:	Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

IČ	:	73041068

DIČ	:	CZ73041068

Bankovní ústav	:	 Raiffeisenbank

Číslo účtu	:	 6034460977/5500

Tel.	:	+420 603 446 097

E-mail	:	lukrecia.lachmanova@lachmani.cz

Výslovně ujednávají, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem plnění, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

1. Článek – předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatiti za něj sjednanou cenu. Dílem podle této smlouvy se rozumí provedení projektových a souvisejících inženýrských služeb v rámci veřejné zakázky  s názvem „Stavební úpravy WC a rozvodů teplé vody ve Vodní tvrzi“ – zpracování projektové dokumentace.

1.2 Výkon projektových a inženýrských služeb se sjednává v tomto rozsahu:

- Vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (6x v tištěné i elektronické podobě, needitovatelné a 6x na CD/DVD, tzn., 3x editovatelné a 3x needitovatelné) včetně zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání pravomocného stavebního povolení, včetně:

- účasti projektanta na jednáních s objednatelem, manažerem projektu, případně dalšími osobami pověřenými zadavatelem

- zapracování připomínek objednatele

- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace včetně jejich písemného vyjádření

- zpracování plánu organizace výstavby

- zpracování plánu BOZP

- propočet nákladů stavby v rozsahu stanoveném požadavky případného poskytovatele dotace

- zapracování podmínek dle požadavků stanovených poskytovatelem dotace

- provedení všech činností nezbytných k zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení a to včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení

- účast projektanta na jednání s orgány státní správy za účelem získání stavebního povolení

1.3 Dokumentace dle čl. 1.2 bude objednateli předána v tištěné formě v následujícím počtu vyhotovení:

- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení		5 vyhotovení

1.4 Dokumentace bude objednateli předána rovněž v elektronické podobě v 5-ti vyhotoveních. Bude předána na CD/DVD a to min. 3x v needitovatelné a 3x v editovatelné podobě. Formát elektronicky zpracované dokumentace bude následující: výkresová část – dwg. a pdf., textová část – doc. a pdf.,tabulková část – xls. a pdf.

1.5 Objednatel se zavazuje za práce a služby uvedené v čl. 1.2 až 1.4 uhradit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem uvedeným v čl. 3 a 4 této smlouvy o dílo.

2. Článek – lhůty plnění díla

2.1 Vypracování dokumentace včetně projednání bude probíhat s předpokládaným termínem do 15. 11. 2020

Objednatel s ohledem na investiční záměr očekává vydání stavebního povolení do 07. 12. 2020.

2.2 Termíny plnění mohou být upraveny pouze po dohodě obou smluvních stran dodatkem  k této smlouvě o dílo   na základě rozšíření předmětu plnění nebo v případě  vzniku nepředvídatelných skutečností, majících vliv na průběh plnění díla

2.3 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným provedením díla nebo jeho dílčí části bez vad a nedodělků, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu a počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

2.4 Zhotovitel  je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt pouze v těchto případech:

- Zásadní dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak

- Pokud se orgány a organizace nevyjádří k dokumentaci, a to v jakémkoliv stupni, v zákonné lhůtě, přestože o také vyjádření či stanovisko zhotovitel řádně a včas požádal

- Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace

- Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele

2.5 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazná ustanovení a požadavky objednatele, které byly předány pro zpracování nabídky na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 30. 8. 2020, a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace pro zadání této zakázky.

3. Článek – cena díla

3.1 Cena je stanovena na základě nabídky účastníka.

Cena díla činí: základní cena bez DPH jednotlivých částí díla, základní cena bez DPH celkem, DPH v sazbě %, celková cena včetně DPH

Vypracování dokumentace pro stavební povolení za 260 000,00 Kč bez DPH

DPH				      0,00 Kč

Celková cena včetně DPH		       260 000,00 Kč včetně DPH

3.2 Výsledná cena díla 260 000 Kč bez DPH (slovy: dvěstěšedesáttisíc korun českých) je stanovena jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy o dílo.

Cena díla může být upravena pouze při změně sazby DPH a dále v případech uvedených v této smlouvě, resp. v případech požadavku objednatele. V těchto případech se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo, zohledňující změny v podmínkách plnění.

3.3 Výsledná cena díla dle čl. 3.2 je platná do doby řádného dokončení a předání díla objednateli.

3.4 Změna sjednané ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH

- pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace

- pokud se při vypracování jednotlivých částí díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy zhotoviteli známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl s vynaložením nejvyšší odborné péče předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu

3.5 Způsob sjednání změny ceny:

- nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení

- zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem v písemném dodatku k této smlouvě

- objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem v písemném dodatku k této smlouvě

- zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

4. Článek – platební podmínky

4.1 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura (faktury), která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

4.3 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání sjednaného předmětu dílčího nebo konečného plnění v rozsahu dle čl. 1 a lhůtách dle čl. 2 této smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po předání díla nebo jeho dílčích částí. Přílohu faktury tvoří předávací protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran. Faktura musí být vystavena nejpozději dne 20. prosince 2020.

4.4 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má zadavatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne jejího opětovného doručení faktury objednateli. Platby budou účtovány  a prováděny výhradně v CZK.

4.5 Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen přijmout a uhradit. Odmítnou úhradu faktury je objednatel oprávněn do uplynutí data její splatnosti a pouze  v případě, že dílo má vady nebo faktura vykazuje nesprávné nebo neúplné věcné či cenové údaje.

4.6 Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

4.7 V případě zjištění závady na plnění díla ze strany zhotovitele je oprávněn objednatel zadržet úhradu nejbližší faktury do doby odstranění závady. Objednatel je povinen zjištěnou vadu zhotovitele a pozastavení plateb z důvodu zjištění vady oznámit zhotoviteli písemně.

4.8 Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami v dodatku k této smlouvě, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5. Článek – spolupůsobení a podklady objednatele

5.1 Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a podklady, které má dostupné, zejm. ty ve svém vlastnictví, potřebné k plnění díla.

5.2 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit plnění díla.

6. Článek – kvalitativní podmínky a záruka za dílo

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že, že provedené dílo je v okamžiku předání a převzetí prosté jakýchkoliv vad. Objednatel je oprávněn případné zjištěné vady oznámit (reklamovat vady plnění) zhotoviteli ve lhůtě 48 měsíců ode dne převzetí (poslední části) díla dle závěrečného předávacího protokolu.

6.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel zároveň zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

6.3 Záruční doba se sjednává na 48 měsíců a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle závěrečného předávacího protokolu.

6.4 Objednatel je oprávněn reklamovat záruční vady po celou dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

6.5 Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. Termín pro odstranění vad bude stanoven písemnou dohodou obou smluvních stran.

6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají z neúplných nebo chybných podkladů, předaných k plnění díla ze strany objednatele, případně z chybných pokynů objednatele, na jejichž chybnost nebo nevhodnost objednatele písemně upozornil.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že nese odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli při přípravě a/nebo realizaci díla dle této smlouvy, zejména v důsledku chybných údajů, výpočtů nebo chyb ve výkresové části dokumentace.

7. Článek – sankce, smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení ve lhůtách plnění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,-kč za každý den prodlení. Prvním dnem prodlení je následující den po uplynutí lhůty stanovené v bodě 2.1 této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést.

7.2 V případě prodlení ve sjednaných lhůtách pro odstranění vad díla, které bude dílo vykazovat při předávacím řízení (i dílčím) nebo v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit.

7.3 V případě prodlení s termínem splatnosti faktury nebo její části je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Pro úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena lhůta splatnosti 30 dnů od doručení příslušného platebního dokladu

7.5 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně

8. Článek – odstoupení od smlouvy

8.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny k odstoupení od smlouvy v případě závažného porušení smluvních podmínek ze strany druhé smluvní strany. Za závazné porušení smlouvy se považuje zejména neplnění sjednané kvality, rozsahu, lhůt plnění díla (lhůta delší než 30 dní od stanoveného termínu předání) a neplnění sjednaných podmínek pro úhradu ceny díla. Dále je za závažné porušení podmínek jednání druhé strany v rozporu s dobrými mravy.

8.2 Objednatel je výslovně oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že nedojde k vydání stavebního povolení do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení.

8.3 Dojde-li k odstoupení od smlouvy na straně objednatele z důvodů, prokazatelně a objektivně nezaviněných zhotovitelem, uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanou část díla. Zhotovitel bude účtovat objednateli rozpracované práce a ostatní náklady, vzniklé v souvislosti s plněním díla ve výši odpovídající stavu ke dni právního účinku odstoupení. Rozpracované práce a ostatní podklady budou protokolárně předány objednateli.

8.4 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně

9. Článek – provedení díla

9.1 Zhotovitel provede dílo na svou odpovědnost, na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel provede dílo v souladu s obecně závaznými předpisy, s podmínkami této smlouvy, zadávací dokumentací a dílo předá objednateli protokolárně.

9.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno s nejvyšší péčí a odborností v souladu s platnými technickými a legislativními normami České republiky.

9.3. Zásah vyšší moci: zásahem vyšší moci jsou pro účel této smlouvy míněny takové podmínky a okolnosti, které mohou objektivně bez možnosti ovlivnění smluvních stran nastat v průběhu provádění díla a které mohou objektivně ovlivnit způsob a dobu provádění díla, případně mohou provedení díla zmařit. Za zásah vyšší moci je v tomto smyslu považováno zejména:1)takové klimatické podmínky, které znemožní geodetické zaměření lokality ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 2) další v době podpisu smlouvy neznámé objektivní okolnosti

9.4 Odstoupení od smlouvy při zmaření díla, případně nedodržení sjednaných lhůt, z důvodu uvedených v čl. 9.3 není smluvními stranami považováno za neplnění smlouvy s možností uplatnit smluvní sankce. V případě zásahu vyšší moci se smluvní strany zavazují řešit uvedenou situaci dohodou a na základě uzavření smluvního dodatku. Úhrada prokazatelně provedených prací v případě zmaření díla se bude v rámci smluvního dodatku řešit obdobně jako v čl. 8.2 této smlouvy.

10. Článek – ochrana autorských práv

10.1 Předáním a převzetím díla přechází vlastnické právo k předmětu díla na objednatele. Autorská práva zhotovitele zůstávají zachována. Objednatel předáním a převzetím nabývá právo dílo neomezeně užít a vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít ve smyslu ustanovení §12 odst. 4, písm. a) až f) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, zejména tedy dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dílo (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena. Objednatel je rovněž oprávněn užít dílo k veřejné propagaci investičního projektu nebo propagaci svojí činnosti, včetně propagace komerčního charakteru.

10.2 Veškeré finanční nároky zhotovitele včetně využití autorských práv uvedených v čl. 10.1 jsou vyrovnány zaplacením  ceny dle čl. 3 této smlouvy o dílo. V případě, že provedením díla anebo jeho předáním objednateli došlo k jakémukoliv porušení práv třetích stran, se zhotovitel zavazuje, že v plném rozsahu odškodní objednatele se všemi nároky uplatněnými jakoukoliv třetí stranou.

10.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

11. Článek – pojištění

11.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí záruční doby uzavřené pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností minimálně na škodu ve výši 1 mil. Kč. Příslušnou pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli před nebo nejdéle při uzavření této smlouvy a je rovněž povinen kdykoliv na požádání v originále ji předložit zástupci objednatele k nahlédnutí.

11.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11.4 V případě, že zhotovitel nebude udržovat pojištění svojí profesní odpovědnosti nejméně ve sjednané výši, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo a objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy.

12. Článek – závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12.2 Pokud některá z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takového neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami

12.4 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel zbývající 2 vyhotovení.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících v platném znění.

V Jeseníku dne:  …….

_________________________                                               _______________________________

Mgr. Pavel Rušar

Ředitel

V ………………………dne………..

…………………………………………		………………………………………

Jméno, příjmení			            zhotovitel