|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 6171/SFDI/331035/18645/2020  CEO: 314/2020 | Ing. Olga Hobstová  266 097 566 | 16.11.2020 |

**Objednávka stavebních prací – vybudování základové patky pro kiosky sloužící k prodeji elektronických dálničních známek, D48 – areál bývalé celnice ve směru na Frýdek-Místek** (dále jen jako „objednávka“)

Státní fond dopravní infrastruktury (dále také jako „objednatel“) u Vás, jakožto zhotovitele, objednává na základě Vaší nabídky k veřejné zakázce „Vybudování základové patky D48“ provedení stavebních prací, jejichž předmětem je vybudování Základové patky pro kiosky sloužící k prodeji elektronických dálničních známek, vč. přípojky elektro (stavba je pod tímto názvem vedena v projektové dokumentaci stavby. Kiosky slouží k výběru časového poplatku na zpoplatněných úsecích dálnic (dálničních známek) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.), a to pro objekt D48, areál bývalé celnice ve směru na Frýdek-Místek (dále jen jako „dílo“).

1. **Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této objednávky dnem protokolárního předání staveniště v místě Chotěbuz, areál bývalé celnice ve směru na Frýdek-Místek na území obce Chotěbuz, katastrální území Zpupná Lhota. Zahájením plnění předmětu této objednávky se rozumí protokolární předání staveniště objednatelem zhotoviteli a zapsání této skutečnosti do stavebního deníku.

Zhotovení díla bude uskutečněno co nejdříve od akceptace této objednávky zhotovitelem, nejpozději však do 20. 12. 2020.

1. **Předání a převzetí díla**

Pro účely této objednávky je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s touto objednávkou, jejími přílohami a se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění související s provedením a dokončením díla na základě této objednávky.

Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel a zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení. Svůj úmysl předat dokončené dílo oznámí zhotovitel objednateli nejméně pět kalendářních dnů před termínem přejímacího řízení formou e-mailu, a to na emailovou adresu olga.hobstova@sfdi.cz.

Objednatel převezme dokončené dílo po kontrole provedené při přejímacím řízení, pokud bude staveniště řádně vyklizené a zhotovené dílo bude provedeno v souladu s touto objednávkou, jejími přílohami a, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. Pokud při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, uvede se tato skutečnost v protokolu o předání a převzetí díla (dílo bude převzato s výhradami) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu dle této objednávky a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků objednatel dílo převezme s doplněním této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla předá objednateli:

1. veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užití díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy;
2. dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a  v elektronické podobě ve formátu \*.pdf a \*.dwg;

Bez dodání těchto dokladů nelze dílo považovat za řádně předané.

1. **Platební podmínky**

Cena za provedení díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybudování základové patky D48“, č.j.: 7405/SFDI/310157/16516/2020, resp. nabídkou vybraného dodavatele. Pro stanovení celkové ceny díla jsou rozhodující Soupisy prací a dodávek uvedené v příloze č. 1 a 2 této objednávky.

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 a 2 této objednávky jsou nejvýše přípustné, zahrnující veškeré související náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Fakturu je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 20 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na email: [podatelna@sfdi.cz](mailto:podatelna@sfdi.cz). Splatnost faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

1. bude-li chybně vyúčtována cena za stavební práce,
2. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová 20 denní lhůta ode dne prokazatelného doručení opravené a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.

1. **Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele**

Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník, do kterého bude zapisovat denní zápisy, všechny skutečnosti rozhodné pro plnění objednávky, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla atp. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce osoba oprávněná k rozhodování ve věcech realizace, tedy Ing. Eduard Muroň, [eduard.muron@sfdi.cz](mailto:eduard.muron@sfdi.cz), tel. číslo: xxx.

Zhotovitel je povinen nejméně 7 pracovních dní před zahájení plnění předmětu této objednávky informovat Generální ředitelství cel a Policii České republiky o termínu zahájení plnění předmětu této objednávky (stavebních prací) a to na následující kontaktní údaje:

1. Generální ředitelství cel – xxx,
2. Policie České republiky – xxx.

Prováděné práce i veškerý zhotovitelem použitý materiál musí odpovídat právním předpisům, platným technickým normám a směrnicím platným v době provádění díla, jakož i požadavkům objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v kvalitě dle této objednávky a příloh této objednávky, kde jsou technické a kvalitativní podmínky díla jednoznačně vymezeny. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly stavby. V případě zjištění porušení technických či kvalitativních podmínek je objednatel oprávněn zastavit práce s tím, že veškerou demontáž, montáž, opravu či úpravu atp. části díla realizovaných v rozporu s touto objednávkou provede zhotovitel na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování předpisů týkajících se ekologických a hygienických pravidel, jakož i předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárních předpisů.

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti objednávky uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 580.000 Kč.

Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z objednávky a to zejména provádět změny v množství materiálu, příp. stavebních prací dle skutečného množství poskytnutého materiálu či stavebních prací pro řádné zhotovení díla zhotovitelem. Každá změna v rozsahu dodaného množství materiálu, příp. stavebních prací vznesená zhotovitelem bude po odsouhlasení objednatelem zapsána do stavebního deníku. Cena za skutečné množství materiálu či práce bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 a 2 této objednávky na základě výpočtu z nabídnutých jednotkových cen příslušných položek soupisů prací dodávek. Uplatnění vyhrazených změn závazku se nepovažuje za podstatnou změnu závazku. Nové položky materiálů a nové stavební práce, které nejsou v přílohách této objednávky, může zhotovitel použít po předchozím písemném souhlasu objednatele (zápisem do stavebního deníku a e-mailem). V takovém případě jejich provedení bude vždy jako podklad pro následnou fakturaci stvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Totéž platí pro dodávku materiálů a prací, které jsou obsaženy v přílohách této objednávky, stavebních prací, služeb a dodávek, které nelze označit jako dopřesnění skutečného množství poskytnutého zhotovitelem za účelem řádného zhotovení díla.

Odlišné položky materiálů oproti materiálům uvedeným v přílohách této objednávky může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele (zápisem do stavebního deníku a e-mailem), a to za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazků ze smlouvy, tj. nové položky materiálů jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám srovnatelným druhem materiálů, jsou kvalitativně stejné nebo lepší a jejich cena je stejná nebo nižší. Zároveň položky ze soupisu prací a dodávek, které budou zaměňované, musí být písemně a řádně zdůvodněny. Veškeré výše uvedené změny musí být objednatelem odsouhlaseny, a to podpisem změnového listu osobou odpovědnou ve věcech realizace. Zhotovitel je povinen vést evidenci těchto změn vč. uvedení jednotkových cen, množství a celkové ceny dané změny ve formulářích odpovídajících příloze č. 1 a 2 této objednávky.

Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP zejména ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel.

1. **Záruka**

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jeho řádné provedení dle této objednávky vč. příloh. Zhotovitel ode dne předání a převzetí díla poskytuje záruku 5 let na bezplatné odstranění vad, jež mu byly písemně oznámeny do 14 dnů po jejich zjištění.

Vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo reklamovat u zhotovitele písemně, e-mailem, s upřesněním výskytu vady a způsobu, jak se tato vada projevuje.

Zhotovitel je povinen se do 48 hodin od uplatnění reklamace objednatelem dostavit ke zjištění a ověření vady a v případě, že je to technicky možné zahájit bezodkladně práce na odstranění vady. Není-li technicky možné provést neprodleně odstranění vady, je zhotovitel povinen následně do 24 hodin započít s jejím odstraňováním a ukončit práce ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejpozději však do 14 dnů od obdržení písemného oznámení o vadě.

Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem. V případě že zhotovitel vady ve lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na náklad zhotovitele sám či prostřednictvím třetí osoby.

O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, který po převzetí opravené části díla podepíše objednatel a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem. Během záruční doby je objednatel oprávněn reklamovat zjevné i skryté vady.

1. **Sankce**

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla objednateli z důvodu vzniklého na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se provedením díla rozumí dokončení i protokolární předání díla.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem za každý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy je povinné smluvní straně doručena faktura s vyúčtovanou smluvní pokutou. Pokud nebude možné prokázat doručení faktury s vyúčtovanou smluvní pokutou jiným způsobem, má se za to, že tato faktura byla doručena 3. den po jejím odeslání.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

1. **Obecná ustanovení**

Právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této objednávky, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto objednávkou se řídí zejména ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Strany objednávky shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této objednávky a na jejím základě si strany objednávky vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem zajištění řádného plnění objednávky osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této objednávky, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování stranami objednávky, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této objednávky, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá strana objednávky zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této objednávky, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona. Vzor prohlášení o informování je ke stažení na webových stránkách: [www.sfdi.cz/gdpr](http://www.sfdi.cz/gdpr).

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

**Přílohy:**

1. Soupis prací a dodávek A
2. Soupis prací a dodávek B
3. Seznam poddodavatelů
4. Projektová dokumentace

**Zhotovitel:**

Název: M – Silnice a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Číslo bankovního účtu: xxx

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ: 41 – Stavební práce

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 314/2020 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za Zhotovitele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………