##### DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

##### „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88

IČO: 			70891168

DIČ: 			CZ70891168

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 			00014915

DIČ: 			CZ00014915

bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXX, obchodním náměstkem divize 5, (na základě plné moci) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ pod ev. č. objednatele KK 00077/2020 (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále uzavřely dne 27. 10. 2020 dodatek číslo 1 pod ev. č. objednatele KK 00077/2020/1. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.

- Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečné práce (vícepráce) nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 10, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo se ohledem na výše uvedené doplňuje 
o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 10, ze kterého vyplývá:

| ZL č. | Popis a důvod změny | Rozšíření | Zúžení | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Závěrečné vyúčtování | 43 982,93 Kč | -111 531,61 Kč | -67 548,68 Kč | 0,81% |
|  |  |  |  | -67 548,68 Kč | 0,81% |

Celková změna závazku vyvolaná dodatkem číslo 1 a 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je 6,88%

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

- Cena a způsob její úhrady

- Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH  20.261.170,79 Kč

(slovy: dvacet milionů dvě stě šedesát jedna tisíc sto sedmdesát korun českých sedmdesát devět haléřů)

DPH 4.254.845,87 Kč

(slovy: čtyři miliony dvě stě padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát sedm haléřů)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 24.516.016,66 Kč

(slovy: dvacet čtyři milionů pět set šestnáct tisíc šestnáct korun českých šedesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy 
a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1227/11/20 ze dne 16. 11. 2020.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 10

V Praze dne ………….……..			                V Karlových Varech dne …………………..

__________________________			____________________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	                                          objednatel

obchodní náměstek divize 5		               		Karlovarský kraj

(na základě plné moci)                                             Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana