Smlouva o dílo

Zhotovení projektové dokumentace

pro opravu oddělení LDN

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

Název:		Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Sídlem: 	Polní 553/3, 639 00 Brno

Zastoupen: 	MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

IČO:             	48512478

DIČ:             	CZ48512478

jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Název:	ATELIER 2002, s.r.o.

Sídlem: 	Zachova 6,602 00 Brno

Zastoupen: 	Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO:             	26897270

DIČ:             	CZ26897270

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace pro provedení opravy objektu LDN na adrese Polní 3, Brno a to dle bližší specifikace, vyplývající z tohoto článku této smlouvy, z přílohy č. 1 této smlouvy a z průběžných upřesňujících pokynů objednatele. Součástí závazku zhotovitele podle tohoto článku této výzvy je také zpracování výkazu výměr, rozpočtu a autorský dozor.

Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele obstarat veškerá vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy, zejména souhlasné stanovisko KHS a HZS, je-li potřebné.

  - Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek podle čl. 1 této smlouvy do 3 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy, a to s výjimkou provádění autorského dozoru, který bude probíhat souběžně s prováděním příslušných stavebních prací.

  - Svůj závazek podle čl. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje splnit nejpozději do 5 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy.

  - Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy je přitom sídlo objednatele dle záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle čl. 1 této smlouvy podle této smlouvy, podle příslušných právních, technických a hygienických norem, podle průběžných pokynů objednatele a s náležitou odbornou péčí.

Závazek zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný předáním projektové dokumentace pro provedení stavby dle čl. 1 této smlouvy (1x na CD a v šesti písemných vyhotoveních). Objednatel není povinen potvrdit zhotoviteli převzetí díla, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému použití díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.

Nebezpečí škody na díle podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem splnění závazku zhotovitele k provedení tohoto díla ve smyslu čl. 4 této smlouvy. Tímto dnem se také zřizuje ve prospěch objednatele časově neomezená uživatelská licence k těm částem díla, které mají povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla podle čl. 8 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy cenu díla ve výši

135 000,- Kč bez DPH,

s tím, že součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním závazku zhotovitele podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn si tuto cenu zvýšit o DPH v sazbě dle zákona.

Cena díla podle čl. 8 této smlouvy je splatná formou dvou splátek. První splátka ve výši 90 % z ceny díla je splatná po splnění závazku zhotovitele ke zhotovení projektové dokumentace dle čl. 1 této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru, a ve lhůtě do 30 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury). Druhá splátka ve výši zbývajících 10 % z ceny díla je splatná po splnění všech ostatních závazků zhotovitele podle této smlouvy, včetně autorského dozoru, a to rovněž ve lhůtě do 30 dnů od předložení jejího písemného vyúčtování (faktury).

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtách podle čl. 9 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v sazbě dle zákona.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy bude odpovídat tuzemským technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy vyskytnou, a to po celou dobu, po kterou to bude mít pro objednatele nějaký ekonomický či jiný praktický význam.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 5 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 12 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo s účinky ex tunc, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtách podle čl. 3 této smlouvy o víc, než 1 měsíc.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení se splněním jeho uhrazovací povinnosti podle této smlouvy o víc, než jeden měsíc.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2635 občanského zákoníku.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne …… 2017					V Brně dne 14. 2. 2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

………………………………                                   		   …………………………………

MUDr. Josef Drbal					Ing. arch. Vladislav Vrána

ředitel nemocnice					     jednatel společnosti

Příloha č. 1 Popis stavebních úprav

Příloha č. 1 smlouvy

Popis oprav oddělení LDN pro účely přípravy projektové dokumentace

Předmětem opravy je prostor koupelen pacientů, čistící místnosti a kuchyňky v objektu „LDN“ v areálu Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace na ulici Polní 3, Brno, pozemek č. 420/3 v k.ú. Brno – Štýřice v podlaží 1.PP., 1.NP., 2.NP., 3.NP. Ve výkresu stávajícího stavu jsou prostory vymezené ve směru východ západ osami 1, 2, 3, a ve směru sever- jih osami A,B.

Dokumentace oprav bude zpracována tak, aby bylo práce související s opravou možné provádět za provozu oddělení, se snahou o minimalizaci negativních dopadů na provoz oddělení. To znamená, že navrhované stavební práce související s opravou bude navrženo provádět po etapách.

V první etapě bude opraven prostor stávající čistící místnosti tak, že vznikne nová čistící místnost a nová koupelna pro pacienty. Současně bude v nezbytně nutném čase provedena oprava instalací a povrchů v prostoru kuchyňky. Ve druhé etapě bude opraven prostor stávající koupelny, který po opravě bude možné využít pro umístění čtyř lůžek pro pacienty, nebo jako zázemí lůžkové jednotky, například jako návštěvní místnost.

Předpokládá se, že obě etapy budou probíhat současně ve všech čtyřech uvažovaných podlažích. Opravy budou navrženy ve standardu užívaném při dílčích úpravách v objektu LDN. Rozsah uvažovaných oprav bude probíhat minimálně v následně uvedeném rozsahu:

- Stavebně technické řešení – úpravy dispozice, vybourání nefunkčních konstrukcí a jejich náhrada novými, zřízení nových dveří v ose 3, návrh nových povrchů

- Stavebně konstrukční řešení – statické úpravy konstrukcí související s provedením nového dveřního otvoru a prováděním nových rozvodů technické infrastruktury, zejména VZT.

- Zdravotnětechnické instalace – oprava stávajících vertikálních i horizontálních rozvodů, výměna zařizovacích předmětů.

- Vytápění – oprava stávajících otopných ploch, přepočet tepelných ztrát, výměna připojovacích armatur.

- Vzduchotechnická zařízení – oprava stávajícího podtlakového větrání a jeho doplnění v návaznosti na postupně prováděné řešení doplnění vzduchotechnických rozvodů v objektu.

- Rozvody NN – oprava stávající elektroinstalace, úprava v souvislosti s dispozicí, oprava osvětlovací soustavy.

- Slaboproudé rozvody – doplnění systému pacient/ sestra., STA, SK

- Součástí projektu budou výkazy výměr a kontrolní rozpočet.

- Součástí projektu bude výpočet denního osvětlení.

- Předmětem projektové přípravy bude:

- Návrh

- Příprava zakázky

- Jednostupňový projekt v rozsahu odpovídajícím požadavkům vyhlášky o projektové dokumentaci

- Konzultace řešení na KHS JmK

- Spolupráce při provádění – výkon autorského dozoru