MIMIK Č. 1 ke SMLOUVĚ k MJM

Vypracování projektové dokumentace

, II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“

Číslo smlouvy objednatele: 123/2020 - KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| technických: | , referent přípravy a realizace staveb |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

zastoupený:	Ing. Radovanem Nécidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

zastoupený:	Ing. Radovanem Nécidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Číslo účtu:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Článek 1

|  | Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

| Zhotovitel: | Dl PROJEKT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice |
| zastoupený: | Janem Zvárou, DiS., jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci králové v oddílu C, vložka č. 32420 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | , jednatel |
| --- | --- |

technických:

| Bankovní spojení: | KB a.s., pobočka Pardubice |
| --- | --- |

účtu:

| IČO: | 01873687 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ01873687 |

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „57/tZwv/n strana“)

Článek 2

la smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu zrněny stupně projektové dokumentace — ulice Dr. Richtera a Palackého se nachází v památkové zóně a nelze tedy PD řešit jako původně zadané kresličské práce (PDPS), ale jako DSP + PDPS.

- V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze 1 -• Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

do 60 dnů od předání konceptu dokumentace

do 60 dnů od předání konceptu dokumentace

do 29. ledna 2021

do 29. ledna 2021

Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčeiiými orgány státní správy a samosprávy:

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

- V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. smlouvy o dílo č. 123/2020- KSÚSV na základě domluvy takto:

| Původní cena díla bez DPH | 69.000,00 Kč |
| --- | --- |
| Vícepráce Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21% | 19.000,00 Kč 88.000,00 Kč 18.480,00 Kč |
| Nově sjednaná cena včetně DPH | 106.480,00 Kč |

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2020 - KSÚSV uzavřené dne 2. 7. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS ze dne 28. 10. 2020.

Přílohy:

Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS ze dne 28. 10. 2020

Zhotovitel:

y pQPJ)\llíl	dne-

Objednatel:

26. 11. 2020

V Jihlavě dne:

Jan Zvára, DiS.

Ing. Radovan Necid
ředitel

CENOVÁ NABÍDKA-CN 085/2020

niE

PHDJEKT

Adresát:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ:00090450

Zhotovitel:

Dl PROJEKT s.r.o.

Chelčického 686

533 51 Pardubice

IČ:01873687

Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS na akci:

„II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“

- Úvod

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS do na akci:

„II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“

Nabízená dokumentace bude provedena v rozsahu upraveného stupně projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, bez podélného profilu a charakteristických příčných řezů.

Součástí cenové nabídky je projednání návrhů na výrobních výborech.

Tato nabídka neobsahuje žádné další stavební objekty.

Tato nabídka neobsahuje zpracováni případných přeložek inženýrských sítí. Případné přeložky inženýrských sítí nejsou součástí a předmětem této cenové nabídky. V případě vzniku nároku na přeložky inženýrských sítí v průběhu projekčních prací zašle objednavatel projektové dokumentace objednávku na zpracování projektů na případné přeložky inženýrských sítí.

- Kalkulace ceny dle časové náročnosti a daného rozsahu prací:

Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou.

Přehled výkonových fází dokumentace

| Číslo | Název činnosti | Počet hodin | Sazba Kč/h | Částka celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekční činnost |  | soubor | 19 000,00 |

Cena celkem bez DPH

19 000,00

3. Výsledná nabídková cena:

Cena celkem bez DPH

19 000,00

| Cena celkem vč. DPH 21% |  |  | 22 990,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Bankovní spojení; č.ú.

Ibán: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287 i

Bankovní spojení; č.ú.

Ibán: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287 i

www.diprojekt.cz

www.diprojekt.cz

Dl PROJEKT s.r.o.	:	■ IČO: 018 73 687	Tel.:

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice DIČ: CZ 018 73 687 , E-mail:

CENOVÁ NABÍDKA-CN 085/2020

PROJEKT

4. Doba plnění nabízené dokumentace:

do 29.1.2021

do 29.1.2021

Dokumentace ve stupni DSP+PDPS

5. Související:

V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo případně přijmeme vaši objednávku.

Platnost této cenové nabídky do 15.11.2020.

Záruční doba na projekt: 36 měsíců.

VHlinsku 28.10.2020

S přátelským pozdravem:

Jan Zvára, DiS.

jednatel společnosti

Dl PROJEKT s.r.o.	,	100:018 73 687

Chélčlckého 686, Rosice. 533 51 Pardubice DIČ: CZ 018 73 687

Tel. •

E-mai

Bankovní spojení: č.ú.

Iban: CZ36 0100 0001