Smlouva o dílo - dodatek č. 2

č. zhotovitele 673/2020			                                        č. objednatele SML2020-004.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„ Dolní Nětčice – stavební úpravy vodovodu“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: KB Přerov č.ú. 683149-831/0100

Telefon		: 603 485 380

E-mail 		: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínu realizace stavby „Dolní Nětčice – stavební úpravy vodovodu“ z důvodu nastalé epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-Co V-2 (COVID-19) a tím souvisejících opatření mající negativní vliv na bezproblémové provádění díla (nákaza, karanténa, ošetřovací péče,…).

IV. Lhůta a místo plnění:

4.1.1 Původní termín realizace stavby

Termín zahájení:  		              10.08.2020

Termín ukončení a předání:		  17.11.2020

Celková lhůta realizace od zahájení stavby:   100  kalendářních dnů

4.1.2 Upřesněný termín realizace stavby

Termín zahájení:  		              10.08.2020

Termín ukončení a předání:		  15.12.2020

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 672/2020, č. objednatele SML2020-004-Ko ze dne 10.2.2020, Dodatku č. 1 ze dne 21.2. 2020.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 672/2020, č. objednatele SML2020-004-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

V Přerově   dne  10.11.2020	                                           V Přerově dne 11.11.2020

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                               Michal Zácha

Jednatel společnosti       					         předseda představenstva