DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 721-015,

č. smlouvy objednatele: 23/231/85/2015,

ze dne 4. 1. 2016.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:  		  	 	Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Osoba oprávněná jednat:	Ing. Stanislav Stehlík – ředitel odboru hospodářské správy   
IČO: 			   	00006963

DIČ: 			   	neplátce DPH

Bankovní spojení:	  	Česká národní banka, 10006-127001/0710

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo:				Kúty 3967, 762 92 Zlín

Zastoupená:			Ing. Libor Král, místopředseda představenstva

IČO:				46900918

DIČ:				CZ46900918

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

- Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 1. 2016 smlouvu o dílo č. 721-015, č. smlouvy objednatele 23/231/85/2015, (dále jen „Smlouva“), přičemž účinnosti nabyla Smlouva dne 1. 3. 2016, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy OSSZ Klatovy na adrese Kollárova č. p. 528, Klatovy provedením zateplovacího systému (dále jen „Dílo“).

- Mezi Smluvními stranami je nesporné, že Objednatel v zájmu hospodárnosti zajistil a nebude již tudíž po Zhotoviteli požadovat část předmětu plnění dle Smlouvy (dále jen ,,méněpráce“). S ohledem na výše uvedenou skutečnost se tedy Smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke  Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

- Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 - Odpočty vyvolané změnou stavby, tohoto Dodatku č. 1, která tvoří jeho nedílnou součást.

- Celková hodnota méněprací, která bude odečtena od celkové ceny za zhotovení díla dle čl. III. odst. 3 Smlouvy činí po zaokrouhlení částku ve výši 957 645,- Kč bez DPH.

- V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

V čl. III. Smlouvy se odstavec 1 ruší a nahrazuje se zněním:

Celková cena Díla činí 7 502 103,- Kč 
(slovy: sedmmilonůšestcetdvatisícčtyřistačtyřicettři korun českých) bez DPH, 
tedy 9 077 545,- Kč 
(slovy: devětmilionůstodevadesátosmtisícdevětsetpadesátšest korun českých) včetně DPH, 
výše DPH činí 1 575 442,- Kč 
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátšesttisícpětsettřináct korun českých).

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Odpočty vyvolané změnou stavby.

V Praze dne							V Praze dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

…………………………………….				…………………………………….

Ing. Stanislav Stehlík				                  Ing. Libor Král

ředitel odboru hospodářské správy			        místopředseda představenstva