Smluvní strany:

škola:	Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

sídlo:	Komenského 1670, 390 02 Tábor

IČO:	60061863

DIČ:	CZ60061863

číslo účtu:	134435843/0300 ČSOB

jednající prostřednictvím:	Ing. Marcela Gause, ředitele školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

sídlo:	Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČO:	44797958

DIČ:	CZ44797958

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 3645

číslo účtu:	3209301/0100

bankovní spojení:	Komerční banka Tábor

jednající prostřednictvím: 	Antonín Fišer, jednatel společnosti

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo č. 07/2020/21ze dne 17.08.2020 resp. 20.08.2020 na stavbu

„Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“

- Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy takto:

1. na úpravě čl. III  Předmět díla a místo plnění takto :

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených   Změnových listů   č. 1 a č. 2  a Soupisů  méněprací  a víceprací.

2.  na úpravě čl. IV.  Cena  díla takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnového listu č. 1 a č.2.  a  Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

| Změnový list | Vícepráce: | Méněpráce: | Rozdíl: |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. 1 (bez DPH) | 288 686,54 Kč | ----------------- | 288 686,54 Kč |
| Změnový list č. 2 (bez DPH) | 307 306,22 Kč | - 462 501,00 Kč | -155 194,78 Kč |
| Dodatek č.1 (bez DPH) | 133 491,76 Kč |  |  |

- Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :

| Cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH) | 133 491,76 Kč |
| --- | --- |
| Cena dle SoD (bez DPH) | 19 385 000,00 Kč |
| Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH) | 19 518 491,76 Kč |
| DPH (21%): | 4 098 883,27 Kč |
| Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH) | 23 617 375,03 Kč |

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek  je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

  - Tento Dodatek  byl odsouhlasen Souhlasem s uzavřením dodatku ze dne 24.011.2020.

- Příloha :  Změnový list č. 1 včetně  Soupisů víceprací a méněprací

- Změnový list č. 2 včetně  Soupisů víceprací a méněprací

| V Táboře, dne 26.11.2020 | V Táboře, dne 26.11.2020 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………… Ing. Marcel Gause – ředitel | ……………………………………………… Antonín Fišer – jednatel |