Změnový list č.02

Objednatel:	Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Komenského 1670, 390 02 Tábor

Předkladatel:	PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Název akce:	Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor -

objekt Martina Koláře

Číslo SoD:	zhotovitele  07/2020/21

Provozní soubor:	SO01 - Stavební část

Název změny:	Záměna tepelné izolace minerální deskové za foukanou v půdním prostoru

Iniciátor změny:	Objednatel

Forma předložení změn:	Jednání účastníků výstavby

Vliv na cenu díla:	Cena snížena o -155 194,78 Kč bez DPH

Vliv na HMG:	Vliv na termín realizace není

Technický popis:                Půdní prostor svou konstrukcí a nízkou podchozí výškou neumožňuje

přístup do krajních částí střechy. Proto byla zvolena varianta foukané minerální izolace, kterou je možno aplikovat i v těžce přístupných prostorech.

Příloha:	Položkový rozpočet

Změnu bude realizovat:	Zhotovitel stavby

Vliv na záruku:	Bez vlivu na záruku stavby

Vypracovala: Miňhová Dagmar, příprava výroby	Datum:

Za zhotovitele: ………………….….……….	 Za projektanta: ……………………………...

Za objednatele:  .………………………….…

Vyjádření objednatele: ………………………………………………………………………………

Podpis: …………………………….…….….	Datum: ………………………………………