Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0023/20

uzavřené dne 13.7. 2020  mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:			GOLEM F-M s.r.o.

Sídlo:			Kozlovice č.p. 922, 739 47  Kozlovice

IČO/ DIČ:			25899325/CZ25899325

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 25062

název stavby:           Opavice – M. Albrechtice – Hynčice km 13,800 – 18,900 (č.stavby 3815)

V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

### čl. 2.  Doba plnění

### V bodě 1. se mění termín ukončení a předání díla objednateli takto:

### původní znění

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli: 	do  30. 11. 2020

### nové znění

- Ukončení stavebního díla a předání objednateli: 	do  11. 12. 2020

Odůvodnění:   Původní termín dokončení nelze dodržet z důvodu povodňových a zvýšených stavů v korytě toku.

čl. 3.  Cena díla   - v bodě 1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 	                            1 985 020,77  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1                 	128 695,00  Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1                 	2 113 715,77  Kč

Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací ze dne 19. 11. 2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne     26.11.2020                                       		v Kozlovicích dne

Ing. Jiří Tkáč                   	xxx

generální ředitel