# D O D A T E K č. 1

k

# P l á n o v a c í   s m l o u v Ě  č. 016/2012/PS

(číslo dodatku č. 1 v GINIS: 016/2012/PS/1, dále jen: „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a podle § 88 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Město Říčany

se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany

zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

IČ:  00240702

ID datové schránky: skjbfwd

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Říčany

č.ú. 20036-320390319/0800

(dále jen „město“)

a

INGESTIN, s.r.o.

se sídlem 17. listopadu 51/1, 251 01 Říčany

zastoupené jednateli Ing. Vratislavem Čechem a Ing. Romanem Voclem

IČ: 26213834

DIČ: CZ26213834

ID datové schránky: by3b3vz

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Říčany

č.ú. 51-7615300247/0100

(dále jen „investor“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 02. 2012 Plánovací smlouvu číslo 016/2012/PS (dále jen „Smlouva“).

- V návaznosti na citovanou Smlouvu byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 17. 02. 2012 také Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky č. 025/2012/FS a Dohoda č. 17/2012/FP o poskytnutí finančního příspěvku, k níž dne 31. 03. 2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Dohoda“ ve znění dodatku č. 1).

- Obsahem Smlouvy je závazek investora vybudovat na své náklady ve smlouvě popsanou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v Říčanech. Protože v čl. II., odst. 2. Smlouvy uvedený kanalizační řad v délce 135 m nebyl na základě vydaného rozhodnutí vodoprávního úřadu proveden v souladu se schválenou projektovou dokumentací „Kanalizační řad, Říčany, ul. Šrámkova, zodpovědný projektant Ing. Karel Fousek, datum 01/2012“, viz. čl. II., odst. 3. Smlouvy a příloha č. 1 tohoto Dodatku, ale je kratší a zbývající část je provedena jako přípojka, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 016/2020/PS.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že v čl. II., odst. 2., písm. a) Smlouvy se ruší celý text ve znění:

„kanalizační řad v délce 135 m (viz příloha – PD kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. . 460/1, 62/88, 62/84, 62/83, 62/1 a 62/121, vše v k.ú Říčany - Radošovice ) včetně provedení finálních terénních úprav i finálních povrchů. Tento kanalizační řad bude předmětem převodu do vlastnictví města včetně veškerých práv s ním související (např. věcných břemen)“

a nahrazuje textem:

„kanalizační řad v délce 107,115 m, tj. od revizní šachty RŠ1 po revizní šachtu RŠ4, viz příloha č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě „situace skutečného provedení kanalizace se zákresem změny části řadu na přípojku“ na pozemcích parc.č. 460/1, 62/88, 62/124, 62/83, 62/84 a 62/1, vše v k.ú Říčany-Radošovice) včetně provedení finálních terénních úprav i finálních povrchů. Tento kanalizační řad bude předmětem převodu do vlastnictví města včetně veškerých práv s ním souvisejících (např. věcných břemen).“

- Smluvní strany se dohodly, že do čl. II., odst. 3. Smlouvy ve znění:

„Stavba dle čl. II., bodu 2., písm. a) až b) této smlouvy bude provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací Kanalizační řad, Říčany, ul. Šrámkova, zodpovědný projektant Ing. Karel Fousek, datum 01/2012. Vypracování této projektové dokumentace zajistil investor, který též uhradil náklady na její vypracování.“

se doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že je možná změna v provedení kanalizace tak, že část kanalizačního potrubí mezi RŠ4 a RŠ5 bude povolena, dokončena a užívána jako přípojka splaškové kanalizace, nikoliv jako řad splaškové kanalizace.“

- Vzhledem ke změně specifikace části potrubí mezi RŠ4 a RŠ5 z řadu na přípojku, tedy i s tím spojeným termínům projednání s příslušnými úřady a z důvodu nutnosti zápisu služebností tak, aby kanalizační řad od RŠ1 po ŘŠ4 splňoval požadavky Směrnice města Říčany č. 2/2012 pro převod infrastruktury do vlastnictví města Říčany, kdy tato infrastruktura je již dokončena, mění se termín vybudování a zkolaudování infrastruktury z 12 měsíců od vydání stav. povolení nově do 01. 03. 2021. V čl. IV., odst. 1. se ruší věta první ve znění:

„Investor se zavazuje vybudovat a řádně zkolaudovat veškerou novou infrastrukturu specifikovanou v čl. II., bodu 2. této smlouvy nejpozději do 12 měsíců od vydání stavebního povolení na bytový dům na pozemku č. parc. st. 681/1 v k.ú. Říčany – Radošovice a vodoprávního povolení na stavbu kanalizace dle této Plánovací smlouvy a Dohody č. 017/2012/FP o poskytnutí finančního příspěvku.“

a nahrazuje se větou ve znění:

„Investor se zavazuje vybudovat a řádně zkolaudovat veškerou novou infrastrukturu specifikovanou v čl. II., bodu 2. této smlouvy nejpozději do 01. 03. 2021,“

aby nový termín 01. 03. 2021 byl v souladu s termínem uvedeným v Dohodě č. 017/2012/FP o poskytnutí finančního příspěvku ve znění dodatku č. 2. (Pozn.: Dodatek č. 2 k dohodě je uzavírán společně s tímto dodatkem č. 1 k plánovací smlouvě.)

- Smluvní strany shodně prohlašují, že v případě dokončení převodu kanalizačního řadu v délce 107,115 m, tj. od revizní šachty RŠ1 po revizní šachtu RŠ4 do vlastnictví města včetně veškerých práv s ním souvisejících kupní smlouvou s plněním formou zápočtu vůči finančnímu příspěvku z Dohody dojde k naplnění této Smlouvy i Dohody.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek (tedy i Smlouva) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto Dodatku (tedy i ve Smlouvě) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku (tedy i Smlouvy) v registru smluv zajistí město Říčany.

- Změny tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

- Smluvní vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními platnými právními předpisy.

- Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží město a 1 investor.

- Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Dodatek byl sepsána na základě pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

- Tento Dodatek byl odsouhlasen v Zastupitelstvu města Říčany pod č. usnesení 20-10-008 dne 14. 10. 2020.

V Říčanech dne: 11. 11. 2020	V Říčanech dne:  2. 11. 2020

město								investor

podpis a razítko					podpis		razítko		podpis

….........................................	......................................		.............................……

Město Říčany	INGESTIN, s.r.o.

zastoupené starostou města	zastoupená jednateli

Mgr. Vladimírem Kořenem 	Ing. Vratislavem Čechem	Ing. Romanem Voclem

Přílohy:

- situace skutečného provedení kanalizace se zákresem změny části řadu na přípojku

Příloha č. 1 - situace skutečného provedení kanalizace se zákresem změny části řadu na přípojku