Č.j.: 6692/SFDI/331032/19362/2020

CES SFDI: 11/2020/2

**DODATEK č. 2**

**Smlouvy o dílo na provedení analýzy současného stavu a návrh nového řešení spisové služby SFDI ze dne 13.5.2020 (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany**

**Státní fond dopravní infrastruktury**

Se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem

IČO: 70856508

DIČ: CZ70856508

Bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

ID datové schránky: e5qaihb

(dále jen „*Objednatel*“)

Osoby oprávněné za Objednatele:

* k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Lucie Bartáková, tel.: 266 097 510, e-mail: [lucie.bartakova@sfdi.cz](mailto:lucie.bartakova@sfdi.cz),

* k jednání ve věcech realizace a převzetí dokumentace:

Ing. Veronika Vaculíková, tel.: 266 097 511, e-mail: [veronika.vaculikova@sfdi.cz](mailto:veronika.vaculikova@sfdi.cz)

a

**INADVISORS, s.r.o.**

Se sídlem: Hradčanské náměstí 61/11, Hradčany, PSČ 118 00, Praha 1

Zastoupený: Danielem Kadlecem

IČO: 28886127

DIČ: CZ 28886127

Bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

ID datové schránky: 22qbxup

Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, C 151124

(dále jen „*Poskytovatel*“)

Osoby oprávněné za Poskytovatele:

* + k jednání ve věcech smluvních: Daniel Kadlec

tel.: [+420 603 990 009](tel:+420%C2%A0603%C2%A0990%20009) e-mail: [daniel.kadlec@inadvisors.cz](mailto:daniel.kadlec@inadvisors.cz)

* + k jednání ve věcech realizace a předání dokumentace: Ing. Renata Opravilová

tel.: [+420](tel:+420%C2%A0603%C2%A0990%20009)734 243 704 e-mail: [renata.opravilova@inadvisors.cz](mailto:rudolf.vycichla@inadvisors.cz)

(Dále společně též jen „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

se dále uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně Smlouvy o dílo na provedení analýzy současného stavu a návrh nového řešení spisové služby SFDI č.j: 6692/SFDI/331032/5779/2020 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č.1 **následovně**:

**I.**

1. V čl. II Způsob plnění odst. 2.4 se mění první věta a nově zní:

„Oprávněná osoba Poskytovatele předá požadovanou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.3 a 1.4 této Smlouvy v listinné podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči dne 27.11.2020.“

1. V čl. II Způsob plnění odst. 2.6 se mění první věta a nově zní:

„Objednatel provede kontrolu dokumentace do 3 (tří) týdnů ode dne podpisu předávacího protokolu.“

**II.**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

**III.**

1. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
2. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, jeho obsah si přečetli, porozuměli mu a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:** | **Za Poskytovatele:** |
| V Praze, dne | V Praze, dne |
| …………………………………………… | ……………………………………………… |
| **Státní fond dopravní infrastruktury** | **INADVISORS, s.r.o.** |
| Ing. Zbyněk Hořelica | Daniel Kadlec |
| ředitel | jednatel |