Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v článku 5, odst. 2 – TERMÍNY PLNĚNÍ

Název akce: Rekonstrukce střechy – PD, akce č. SM/20/311

Objednavatel: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

Zástupce: Mgr. Taťána Kánská, ředitelka

a

Zhotovitel: AMX, s.r.o.

Zástupce: Ing. arch. Zdeněk Hanuš

Dodatek se týká posunutí termínu plnění na základě nepředvídaných skutečností zjištěných zhotovitelem, které vyžadují delší jednání s dotčenými:

Dokončení plnění:

Předání projektové dokumentace na rekonstrukci střechy včetně inženýrské činnosti, zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení a zajištění stanovisek povolení dotčených orgánů od výzvy zadavatele se prodlužuje termín dokončení do 31. 1. 2021 na základě jednání a vyjádření zhotovitele.

Za objednavatele v Jaroměři dne 18. 11. 2020	            Za zhotovitele v Hradci Králové dne 18. 11. 2020

……………………………….				…………………………………..

Mgr. Taťána Kánská, ředitelka				     Ing. arch. Zdeněk Hanuš